襄阳市房屋建筑和市政工程

全过程工程咨询服务招标文件示范文本

（2023年电子化1.0版）

（未预审）

襄阳市住房和城乡建设局

襄阳市财政局

襄阳市公共资源交易监督管理局

襄阳市公共资源交易中心

二〇二三年八月

- 使用说明

一、《襄阳市全过程工程咨询服务招标文件示范文本》（以下简称《示范文本》）是依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律法规，并按照《湖北省房屋建筑和市政工程全过程工程咨询服务导则（试行）》《湖北省房屋建筑和市政工程全过程工程咨询服务合同示范文本（试行）》等文件规定编制，适用于襄阳市行政区域内依法必须进行招标且未进行资格预审的房屋建筑和市政基础设施工程的全过程工程咨询服务项目。

二、《示范文本》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人按需要选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《示范文本》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、招标人根据《示范文本》编制项目招标文件时，不得修改第二章“投标人须知”正文，但可在前附表中对“投标人须知”进行补充、细化。如果填写内容与后面对应内容有不一致的地方，以“投标人须知前附表”的内容为准。

五、《示范文本》第三章“评标办法”采用综合评估法。各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人根据建设项目具体特点和咨询服务需求在规定要求内自主确定。

- 六、《示范文本》第四章“合同条款及格式”采用《湖北省房屋建筑和市政工程全过程工程咨询服务合同示范文本（试行）》的合同条款，其“通用合同条款”、“专用合同条款” 和“合同协议书”（除以空格标示的由招标人填空的内容和选择性内容外），均应不加修改地直接引用。填空内容由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况确定。

- 七、《示范文本》第五章“委托人要求”包括通用性要求和特殊性要求两部分，招标人可根据国家法律法规、建设项目具体特点和咨询服务需求编制建设项目特殊性要求，并与第二章“投标人须知”、第四章“合同条款及格式”相衔接。

八、《示范文本》主要适用于市级电子交易平台，县市（区）电子交易平台可参照使用。非依法招标的房屋建筑和市政工程的全过程工程咨询服务招标也可参照使用。

九、《示范文本》为2023年1.0版，本版适用于未进行资格预审的招标。文本使用过程中，执行的相关文件标准已更新或上级主管部门有新规定的，按新文件要求或执行上级主管部门规定执行。各使用单位或个人对《示范文本》的修改意见和建议，可向襄阳市公共资源交易监督管理局、襄阳市住房和城乡建设局反映。

襄阳市公共资源交易监督管理局

联系电话：0710-3271026

襄阳市住房和城乡建设局

联系电话：0710-3224883

（项目名称）    （标段名称）全过程工程咨询服务招标

招 标 文 件

招标编号：

招 标 人：

招标代理机构：               (盖章)

项目招标负责人：

日    期：         年      月      日

- 目    录

第一章 招标公告	1

1. 招标条件	1

2. 项目概况与招标范围	1

3. 投标人资格要求	2

4. 招标文件的获取	3

5. 投标文件的递交	3

6. 投标相关事宜	3

7. 评标办法	3

8. 发布公告的媒介	4

9. 联系方式	4

第一章 投标邀请书	5

1. 招标条件	5

2. 项目概况与招标范围	5

3. 投标人资格要求	6

4. 招标文件的获取	7

5. 投标文件的递交	7

6. 投标相关事宜	7

7. 评标办法	8

8. 联系方式	8

第二章 投标人须知	9

投标人须知前附表	9

1. 总则	14

1.1 项目概况	14

1.2 资金来源、落实情况和招标项目性质	14

1.3 招标范围、全过程工程咨询服务期、质量标准、安全目标和政府采购政策	14

1.4 投标人资格要求	14

1.5 费用承担	16

1.6 保密	16

1.7 语言文字	16

1.8 计量单位	16

1.9 踏勘现场	16

1.10 投标预备会	16

1.11 咨询业务转委托	16

1.12 偏差	17

2. 招标文件	17

2.1 招标文件的组成	17

2.2 招标文件的澄清	17

2.3 招标文件的修改	18

2.4 招标文件的异议	18

3. 投标文件	18

3.1 投标文件的组成	18

3.2 投标报价	19

3.3 投标有效期	19

3.4 投标保证金	19

3.5 资格审查资料	20

3.6 备选投标方案	21

3.7投标文件的编制	21

4. 投标	22

4.1 投标文件的加密	22

4.2 投标文件的递交	22

4.3 投标文件的修改与撤回	22

5. 开标	22

5.1 开标时间和地点	22

5.2 开标程序	23

5.3 开标异议	23

5.4 特殊情况的处置	23

6. 评标	24

6.1 评标委员会	24

6.2 评标原则	24

6.3 评标	24

6.4 评标结果公示	24

6.5 履约能力的审查（如有）	24

7. 合同授予	24

7.1 定标	24

7.2 中标通知	25

7.3 履约保证金	25

7.4 签订合同	25

8. 重新招标、不再招标和终止招标	25

8.1 重新招标	25

8.2 不再招标	26

8.3 终止招标	26

9. 纪律和监督	26

9.1 对招标人的纪律要求	26

9.2 对投标人的纪律要求	26

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	26

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	26

9.5 投诉	26

10. 需要补充的其他内容	27

10.1 免责声明	27

10.2 多标段投标	27

10.3 交易平台信息服务费	27

10.4招标代理服务费	27

10.5招标投标信用综合评价类别	27

10.6评标办法中投标报价得分的计算方法和有关系数的取值	27

10.7评标办法中的有关促进中小企业发展的优惠系数的取值	27

10.8不参与串通投标、弄虚作假承诺书	27

10.9 招标人补充的其他内容	27

附录一：投标人资质条件、能力和信誉	28

附录二：政府采购与工程建设有关的全过程工程咨询服务预留工作及金额	32

附录三：政府采购与工程建设有关的全过程工程咨询服务适合小微企业承担的工作及金额	33

附录四：重大偏差一览表	34

附表一：招标文件澄清申请函	37

附表二：招标文件文件澄清通知	38

附表三：招标文件文件修改通知	39

附表四：投标文件递交签收凭证	40

附表五：开标记录表	41

附表六：投标文件问题澄清通知	42

附表七：投标文件问题的澄清	43

附表八：中标通知书	44

附表九：中标结果通知书	45

附表十：异议函	46

附表十一：异议答复函	47

附表十二：授权委托书	48

附表十三：投标确认书	49

第三章 评标办法（综合评估法）	50

评标办法前附表	50

1. 评标方法	57

2. 评审标准	57

2.1 初步评审标准	57

2.2 分值构成与评分标准	57

3. 评标程序	57

3.1 初步评审	57

3.2 详细评审	59

3.3 投标文件的澄清和补正	59

3.4 评标结果	60

第四章 合同条款及格式	61

第一部分 合同协议书	62

第二部分 通用合同条件	66

第三部分 专用合同条件	85

附录 1 服务范围	93

附录 2 服务费用和支付	96

附录 3 进度计划	98

附录 4 咨询人主要咨询人员	99

第五章  委托人要求	100

第一节 通用性要求	101

1全过程项目管理及统筹管理	101

2 投资决策综合性咨询服务	102

2.1项目策划	102

2.3项目建议书（初步可行性研究报告）	103

2.4 可行性研究	104

2.5 专项评价评估	105

3 工程勘察	109

4 工程设计	110

5 工程监理	111

6 招标代理	111

7 造价咨询	112

8 运营维护服务咨询	112

第二节 特殊性要求	115

第六章  投标文件格式	116

目    录	118

一、投标函及投标函附录	119

（一）投标函（综合费率方式报价）	119

（一）投标函（按专业服务酬金加全过程项目管理及统筹管理费用方式报价）	120

（一）投标函（按人工成本加酬金（人月单价费）方式报价）	121

（一）投标函（按      方式报价）	122

（二）投标函附录	123

三、联合体协议书	125

四、投标保证金	126

五、投标报价清单	128

（一）投标报价清单说明	128

（二）投标报价清单（适用于按综合费率方式报价）	129

（二）投标报价清单（适用于按专业服务酬金加全过程项目管理及统筹管理费用方式报价）	130

（二）投标报价清单（适用于按人工成本加酬金（人月单价费）方式报价）	131

（二）投标报价清单（适用于          方式报价）	132

六、咨询服务方案	133

七、资格审查资料	134

（一）投标人基本情况表	134

（二）近年财务状况表	135

（四）拟委任的咨询项目负责人、各专业咨询负责人和其他主要人员汇总表	137

（五）咨询项目负责人简历表	138

（六）专业咨询负责人简历表	139

（七）其他主要人员简历表	140

（八）投标人信誉声明	141

（九）监理服务承诺书	142

襄阳市工程建设项目投标人不参与串通投标、弄虚作假承诺书格式	144

八、中小企业声明函	146

九、分包（转委托）意向协议书	147

十、其他材料	149

# 第一章 招标公告

（项目名称）     （标段名称）全过程工程咨询服务招标公告

招标编号：

## 1. 招标条件

本招标项目         （项目名称）已经        （列入/取得）          （具备招标条件的支持文件名称），项目业主为         ，建设资金来自            （资金来源），出资比例为                ，招标人为                ，招标代理机构为                。项目已具备招标条件，现对      （项目名称）      （标段名称）全过程工程咨询服务进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

建设地点：                               。

建设规模：                               。

其他：                                   。

2.2 招标范围包括全过程项目管理及统筹管理，和以下选择的工程咨询服务。（招标人根据全过程工程咨询服务的需要选择至少一项咨询服务）

□投资决策综合性咨询服务

□项目策划；

□项目融资咨询；

□项目建议书；

□项目可行性研究；

□建设条件单项咨询报告；

□其他：_______________________。

□工程建设全过程咨询服务

□工程勘察

□工程设计

□工程监理

□招标代理

□造价咨询

□其他：__________________________。

□运营维护服务咨询

□项目后评价咨询

□其他：__________________________。

□其他专业咨询服务

□BIM 咨询

□建筑节能与绿色建筑咨询

□工程保险咨询

□其他：_________________________。

招标范围的具体内容和要求等可详见第四章合同条款及格式附录1［服务范围］。

2.3标段划分：                                。

2.4服务期限：合同签订后      日历天，计划服务开始时间：    年     月    日。其中：          。

2.5 其他：                                    。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备最低资格条件详见第二章投标人须知附录一：投标人资质条件、能力和信誉的规定。

3.2 本项目 属于/不属于 政府采购与工程建设有关的全过程工程咨询服务。□项目整体预留专门面向中小企业采购。□项目整体预留专门面向小微企业采购。□项目部分预留专门面向中小企业采购。□项目未预留份额专门面向中小企业采购。

3.3 本次招标接受联合体投标。以联合体形式参加投标的，联合体牵头单位必须履行全过程项目管理责任，联合体应满足下列要求：联合体牵头单位和成员单位总数量不超过5家（含5家），由多家咨询单位组成联合体的，应当签订联合体协议，明确联合体牵头单位及各成员单位的权利、责任和义务。联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体的资质；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照各自的专业资质确定联合体资质。

其中，联合体牵头单位类别为；□工程监理；□工程勘察设计；□工程造价咨询；（招标人应当在招标文件中明确联合体牵头单位类别，仅能选一项，并与信用分类别对应；如无可选项目类别，则可不选）。

3.4 各投标人均可就本招标项目上述标段中的     （具体数量）个标段投标，每个投标人允许中    个标。

3.5 本次招标采用的资格审查方式为资格后审。

## 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），应当在襄阳市公共资源交易网（网址：http://jyzx.xiangyang.gov.cn/），选择相应的电子交易平台，进行注册登记（具体操作参见“电子交易平台”—服务导航—主体注册须知—交易主体注册办事指南），并办理CA数字证书（具体操作参见襄阳市公共资源交易中心CA数字证书办理指南）。

4.2 完成注册登记后，请于      年     月     日至     年     月     日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文件。

4.3 凡有意参加投标的潜在投标人需随时关注“电子交易平台”关于本项目的澄清或补充通知。招标人通过“电子交易平台”发布的公告、公示、澄清、修改、补疑、补充通知等本项目招标过程信息，一经襄阳市公共资源交易网发布，视为已送达各潜在投标人。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为      年     月     日     时     分。

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传（联合体投标的，联合体牵头人上传电子投标文件前，必须在电子交易平台中确定联合体成员单位）。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

## 6. 投标相关事宜

。

## 7. 评标办法

本次招标评标办法采用  综合评估法  。

## 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖北公共资源交易电子服务系统 （网址： https://www.hbggzyfwpt.cn）和襄阳市公共资源交易网（网址：http: //jyzx. xiangyang. gov. cn/）上发布。

## 9. 联系方式

招 标 人：                                  招标代理机构：

地    址：                           	    地    址：

邮    编：                                  邮    编：

联 系 人：                                  联 系 人：

电    话：                                  电    话：

传    真：                                  传    真：

电子邮件：                                  电子邮件：

网    址：                                  网    址：

开户银行：                                  开户银行：

账    号：                                  账    号：

年      月     日

备注： “在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。

# 第一章 投标邀请书

（项目名称）    （标段名称）全过程工程咨询服务投标邀请书

招标编号：

## 1. 招标条件

本招标项目         （项目名称）已经        （列入/取得）          （具备招标条件的支持文件名称），项目业主为         ，建设资金来自            （资金来源），出资比例为                ，招标人为                ，招标代理机构为                。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加   （项目名称）   （标段名称）全过程工程咨询服务投标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

建设地点：                               。

建设规模：                               。

其他：                                   。

2.2 招标范围包括全过程项目管理及统筹管理，和以下选择的工程咨询服务。（招标人根据全过程工程咨询服务的需要选择至少一项咨询服务）

□投资决策综合性咨询服务

□项目策划；

□项目融资咨询；

□项目建议书；

□项目可行性研究；

□建设条件单项咨询报告；

□其他：_______________________。

□工程建设全过程咨询服务

□工程勘察

□工程设计

□工程监理

□招标代理

□造价咨询

□其他：__________________________。

□运营维护服务咨询

□项目后评价咨询

□其他：__________________________。

□其他专业咨询服务

□BIM 咨询

□建筑节能与绿色建筑咨询

□工程保险咨询

□其他：_________________________。

招标范围的具体内容和要求等可详见第四章合同条款及格式附录1［服务范围］。

2.3标段划分：                                。

2.4服务期限：合同签订后      日历天，计划服务开始时间：    年     月    日。其中：          。

2.5 其他：                                    。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备最低资格条件详见第二章投标人须知附录一：投标人资质条件、能力和信誉的规定。

3.2本项目 属于/不属于 政府采购与工程建设有关的全过程工程咨询服务。□项目整体预留专门面向中小企业采购。□项目整体预留专门面向小微企业采购。□项目部分预留专门面向中小企业采购。□项目未预留份额专门面向中小企业采购。

3.3 本次招标接受联合体投标。以联合体形式参加投标的，联合体牵头单位必须履行全过程项目管理责任，联合体应满足下列要求：联合体牵头单位和成员单位总数量不超过5家（含5家），由多家咨询单位组成联合体的，应当签订联合体协议，明确联合体牵头单位及各成员单位的权利、责任和义务。联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体的资质；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照各自的专业资质确定联合体资质。其中联合体牵头单位类别为；□工程监理；□工程勘察设计；□工程造价咨询；（招标人应当在招标文件中明确联合体牵头单位类别，仅能选一项，并与信用分类别对应；如无可选项目类别，则可不选）。

3.4 各投标人均可就本招标项目上述标段中的     （具体数量）个标段投标，每个投标人允许中    个标。

3.5 本次招标采用的资格审查方式为资格后审。

## 4. 招标文件的获取

4.1 凡拟被邀请参加投标者（若为联合体投标，指联合体所有成员），襄阳市公共资源电子交易平台（http://jyzx.xiangyang.gov.cn/，下文简称“电子交易平台”）进行企业（诚信）库注册登记,并取得CA数字证书, 具体操作参见《投标企业入库办事指南》（网址：http://jyzx.xiangyang.gov.cn“主体注册须知”栏目）。

4.2 本投标邀请书通过“电子交易平台”发出。请你单位收到投标邀请书后（以发出时间为准）     日内，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台” 提交“投标确认书”。未按要求提交“投标确认书”的，将无法下载招标文件，视为放弃投标资格。

4.3 提交“投标确认书”后，请于     年    月    日至     年    月    日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人 （“电子交易平台”）拒收其投标文件。

4.4 凡有意参加投标的潜在投标人需随时关注“电子交易平台”关于本项目的澄清或补充通知。招标人通过“电子交易平台”发布的公告、公示、澄清、修改、补疑、补充通知等本项目招标过程信息，一经襄阳市公共资源交易网发布，视为已送达各潜在投标人。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间为      年     月     日     时     分。

5.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收。

## 6. 投标相关事宜

。

## 7. 评标办法

本次招标评标办法采用  综合评估法  。

## 8. 联系方式

招 标 人：                                  招标代理机构：

地    址：                           	    地    址：

邮    编：                                  邮    编：

联 系 人：                                  联 系 人：

电    话：                                  电    话：

传    真：                                  传    真：

电子邮件：                                  电子邮件：

网    址：                                  网    址：

开户银行：                                  开户银行：

账    号：                                  账    号：

年      月     日

备注：1. “投标确认书”格式见第二章附表十三。

2．招标人在投标邀请书中载明的给予投标人确认参加投标的时间不应少于5日，且确认参加投标的截止时间应当在下载招标文件截止时间前。

3.  “在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“电子交易平台”将予以记录，并可在“下载情况查询”中查看，该记录作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.7 | 项目投资估算/建筑安装工程费/工程概算 |  |
| 1.2.4 | 政府采购与工程建设有关的服务 | 采购标的对应的中小企业划型标准所属行业为： （中小企业划型标准所属行业，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）规定，由招标人根据项目的采购标的具体情况约定） |
| 1.3.3 | 质量标准 | 质量目标符合招标人的质量标准，质量标准如下： |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 接受，应满足下列要求： - 联合体牵头单位和成员单位总数量不超过5家（含5家）；2、 |
| 1.4.3（19） | 不得存在的其他情形 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | □不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | □不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题的时间 | 递交投标文件截止之日 日前 |
| 1.11 | 是否同意咨询业务依法依规转委托 | □不同意 □同意，可转委托咨询业务范围： |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清 招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日 日前 |
| 3.1.1（7） | 构成投标文件的 其他材料 |  |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 最高投标限价： |
| 3.2.6 | 投标报价的方式及其他要求 | □综合费率方式 其他要求： □专业服务酬金加全过程项目管理及统筹管理费用方式 其他要求： □人工成本加酬金（人月单价费）方式 其他要求： □其他报价方式： 其他要求： |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 日内有效 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 口不提交 口提交， 1．投标保证金的金额：人民币（大写） 元（¥ 元）。 2．投标保证金交纳方式：投标人（联合体牵头人）在投标文件递交截止时间前缴纳至公共资源交易中心投标保证金专用账户（以银行到账时间为准）。 开户单位： 开户银行： 开户账号： 口电子保函（保单）：应当通过襄阳市公共资源交易平台选择已完成对接测试的银行、保险公司、担保公司等金融服务机构出具 3.特别提示： 在投标保证金递交截止时间前未按规定金额、未按规定的递交方式、未从基本存款帐户（电子保函除外）汇至招标人指定的帐户视其未提交投标保证金。 |
| 3.4.3 | 退还投标保证金 及利息 | 计息标准：人民银行同期活期存款利率 计息时间：投标保证金到账之日至退还的前一日 退还办法：中标候选人公示期满后次日，非中标候选人的投标保证金按原路径自动退回；中标通知书发放次日，第二、三名投标人的投标保证金按原路径自动退回；合同签订次日，中标人的投标保证金按原路径自动退回。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | □投标人存在以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标、弄虚作假等行为； □ |
| 3.5 | 资格证明资料的特殊要求 | □无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 财务状况的年份要求 | 近____年，即 年度、 年度、 年度 |
| 3.5.3 | 类似咨询服务业绩 定义 | □全过程工程咨询类似业绩定义： □各专业咨询类似业绩定义： 1. 2. - …… |
|  | 类似咨询服务业绩应附证明材料资料要求 | - 合同协议书； - □中标通知书； - □委托人证明 ； - □其他材料： ； |
|  | 类似类似咨询服务业绩时间要求 | - 近 年，即合同协议书的签订时间； |
| 3.5.4 | 主要人员简历表 应附资料 | “咨询项目负责人”应附学历证、职称证、执业（职业）资格（水平）证书和社保缴费证明扫描件，管理过的项目业绩须附合同协议书扫描件，业绩证明材料须体现咨询项目负责人信息； “各专业咨询负责人”应附学历证、职称证、执业（职业）资格（水平）证书和社保缴费证明扫描件，管理过的项目业绩须附合同协议书扫描件或其他有效证明材料，业绩证明材料须体现专业咨询负责人信息； “其他主要人员”应附学历证、职称证（如有）、执业（职业）资格（水平）证书（如有）和社保缴费证明扫描件（退休人员提供退休证及返聘协议），管理或参与过的项目业绩须附合同协议书扫描件或其他有效证明材料。 |
| 3.5.5 | 投标人信誉声明 应附资料 | 由投标人在信誉声明中自行承诺。 □通过“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）查询投标人是否被列为严重违法失信企业； □通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人是否为失信被执行人名单； □通过全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/since/blacklist）查询投标人是否为“黑名单”； 其他证明材料要求：_____________ |
| 3.5.6 | 其他要求资格审查应附资料 | 1 投标人应按第六章投标文件格式七、资格审查资料（十）其他要求资格审查资料的不参与串通投标、弄虚作假承诺书格式递交承诺书。 2 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | £不允许 □允许，递交备选投标方案的具体要求 |
| 3.6.4 | 技术标 | £明标 □暗标 |
| 3.7.5 | 中标人提供的纸质版 投标文件份数 | 份数： ，中标人提交的纸质投标文件应当与投标时的电子投标文件内容一致。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 年 月 日 时 分（北京时间） |
| 5.1.2 | 组织开标地点 | 项目所在地公共资源交易中心 |
| 5.2.1（5） | 解密时间 | 招标人发出解密提示后 30 分钟内 （招标人应充分考虑标段数和投标人数量，合理设置解密时间，该时间不应少于20分钟） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 人，其中招标人代表 人，专家 人。 评标专家确定方式：从依法组建评标（审）专家库相应专业中随机抽取产生 |
| 6.4 | 评标结果公示媒介 | 湖北公共资源交易电子服务系统（网址： https://www.hbggzyfwpt.cn）和襄阳市公共资源交易网（网址：http: //jyzx. xiangyang. gov. cn/）上发布 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | □是 □否，推荐的中标候选人数： |
| 7.3.1 | 履约保证金 | □不提交 □提交，履约保证金的形式： □银行保函 □保证保险 □其他形式 履约保证金的金额： |
| 9.5 | 行政监督部门 | 名 称： 地 址： 电 话： 邮政编码： |
|  | 综合监督管理部门 | 名 称： 地 址： 电 话： 邮政编码： |
| 10.2 | 多标段投标 | 各投标人可同时对本次招标标段中的 个标段投标。招标人按下列原则选择中标人： □招标人按标段择优选择中标人。 □投标人最多只允许中标 个标段。如果同一投标人在多个标段中均排序第一，推荐中标候选人顺序为： □按照标段顺序，投标人在前面标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。 □按照标段最高投标限价从大到小的顺序，投标人在最高投标限价大的标段被推荐为第一中标候选人后，所投其他标段将不再被推荐为中标候选人。 □ 。 |
| 10.3 | 交易平台信息服务费 | / |
| 10.4 | 招标代理服务费 | □本次招标没有招标代理服务费。 □本次招标有招标代理服务费。根据招标人和招标代理机构委托代理合同的约定，本项目招标代理服务费： □由招标人支付。 □由中标人支付。 支付标准： ； 支付方式： ； 支付时间： 。 |
| 10.5 | 招标投标信用综合评价分提取的项目类别 | □工程监理 □工程勘察设计 □工程造价咨询 （招标人应当在招标文件中明确信用分类别，仅能选一项，并与联合体牵头单位信用分类别对应；如无可选项目类别，则可不选）。 |
| 10.6.1 | 投标报价得分计算方法 | £ 采用方法一； £ 采用方法二； £ 采用方法三； |
| 10.6.2 | 投标报价得分计算方法二中扣分系数E1、E2的取值 | £ E1、E2的取值分别为0.25 0.3； £ E1、E2的取值分别为0.3 0.4 |
| 10.7.1 | 小微企业报价优惠(扣除)系数 | P的取值： |
| 10.7.2 | 满足条件的联合体或者分包企业报价优惠(扣除)系数 | Q的取值： |
| 10.8 | 不参与串通投标、弄虚作假承诺书 | 投标人应按照第六章投标文件格式七、资格审查资料（十）其他要求资格审查资料不参与串通投标、弄虚作假承诺书格式递交承诺书。 |
| 10.9 | 招标人补充的 其他内容 |  |

投标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段全过程工程咨询服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见招标公告或者投标邀请书。

1.1.3 本标段招标代理机构：见招标公告或者投标邀请书。

1.1.4 本招标项目名称：见招标公告或者投标邀请书。

1.1.5 本标段建设地点：见招标公告或者投标邀请书。

1.1.6 本标段项目建设规模：见招标公告或者投标邀请书。

1.1.7 本标段项目投资估算/建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源、落实情况和招标项目性质

1.2.1 本招标项目的资金来源：见招标公告或者投标邀请书。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见招标公告或者投标邀请书。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见招标公告或者投标邀请书。

1.2.4 本招标项目性质：详见招标公告。如本项目属于政府采购与工程建设有关的服务，执行支持中小企业发展政策。采购标的对应的中小企业划型标准所属行业见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、全过程工程咨询服务期、质量标准、安全目标和政府采购政策

1.3.1 本次招标范围：见招标公告或者投标邀请书。

1.3.2 本标段计划全过程工程咨询服务期：见招标公告或者投标邀请书。

1.3.3 本标段质量标准：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段安全目标：见投标人须知前附表。

1.3.5 本标段执行的政府采购政策：如本项目部分或者整体预留专门面向中小企业采购的，具体的政府采购特别资格要求详见投标人须知附录一“投标人资质条件、能力和信誉”。部分预留的工作详见投标人须知附录二“政府采购与工程建设有关的服务预留工作及金额”。如本项目未预留份额专门面向中小企业采购的，满足一定条件的投标人（详见第三章评标办法“政府采购工程价格评审优惠”），在评标时享受增加价格分或者价格扣除的优惠政策。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段全过程工程咨询的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知附录一；

（2）财务要求：见投标人须知附录一；

（3）业绩要求：见投标人须知附录一；

（4）咨询项目负责人、各专业咨询负责人及主要人员要求：见投标人须知附录一；

（5）信誉要求：见投标人须知附录一；

（6）其他要求：见投标人须知附录一；

（7）政府采购特别资格要求：见投标人须知附录一。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体投标的在投标文件递交时须明确联合体成员，明确成员后再进行加密电子投标文件的上传。明确的联合体成员与投标文件中联合体协议书组成成员名单不一致的，视其为无效投标。

1.4.3 投标人（投标人如为联合体，联合体各方）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（3）与本次招标的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本次招标的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本次招标的建设项目代建人；

（6）为本次招标的招标代理机构；

（7）与本次招标的建设项目代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本次招标的建设项目代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与同一项目的工程总承包、施工、材料设备供应单位之间有利害关系；

（10）被依法暂停或者取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销执照，或者吊销资质证书；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生过重大工程咨询服务质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

（15）在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；

（16）近三年内投标人和咨询项目负责人、专业咨询负责人被列入全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/since/blacklist）“黑名单”；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的咨询项目负责人有行贿犯罪行为；

（18）在本次招标过程中存在串通投标、弄虚作假、行贿等行为。

（19）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 在投标人须知前附表规定的时间前，投标人应使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 在投标人须知第2.2.2项规定的时间内，招标人对投标人所提问题的澄清将以书面形式通过“电子交易平台”通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 咨询业务转委托

1.11.1，按照《湖北省房屋建筑和市政工程全过程工程咨询服务导则（试行）》第4.6.3款规定，中标人承接全过程工程咨询服务时，主要专业咨询业务（全过程项目管理、投资综合咨询、招标采购、勘察、设计、监理、造价咨询），必须由中标人实施，不得转委托。

1.11.2 投标人拟在中标后将主要专业咨询业务（全过程项目管理、投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价）范围外的咨询业务依法依规进行转委托的，应符合投标人须知前附表规定的委托内容、委托金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的同意投标人转委托的咨询业务外，其他工作不得转委托。

1.11.3 中标人不得向他人转让中标项目，接受转委托的人不得再次转委托。中标人应就转委托项目向招标人负责，转委托的人承担连带责任。

1.12 偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。投标文件存在第二章“投标人须知”附录四 “重大偏差一览表”所列情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。除上述 1.12.2 所列情形外，其他偏差均为细微偏差。细微偏差不影响投标文件的有效性。

1.12.4评标委员会对投标文件细微偏差的处理，可书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。当细微偏差涉及评分因素的，评标委员会可在相关评分因素的评分中按照不利于投标人的量化标准酌情扣分。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

本招标文件包括：

（1）招标公告（投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）项目相关资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改均构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人对招标文件的澄清通过“电子交易平台”以书面形式发给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且澄清的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通过“电子交易平台”通知所有下载招标文件的投标人。修改通知发出的时间距投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，并且澄清的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

2.4.1投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间10日前提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。

2.4.2招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第2.2款、第2.3款规定办理。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）投标报价清单；

（6）咨询服务方案；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价为履行咨询服务的所有费用，包括成本、利润、税金、管理费和其他应分摊的费用等。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价，并填写投标报价清单。

3.2.2 投标人应充分了解本次招标的咨询服务的总体情况与要求以及影响投标报价的其他因素，按照招标文件规定的工作内容和计划工作量，自行测算服务费用。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价（指投标函中的报价或算术错误修正后的投标报价）不得超过最高投标限价或低于其成本。 最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 每标段只允许有一个投标报价，任何有选择性的投标报价，其投标将被否决。

3.2.6 本次咨询服务的报价方式及其他要求见投标人须知前附表。

3.2.6.1 综合费率方式是指以咨询服务费报价基数乘以投标人填报的综合费率得出投标报价的方式。

3.2.6.2 专业服务酬金加全过程项目管理及统筹管理费用方式是指以投标人填报的各专项咨询服务费加全过程项目管理及统筹管理费用确定投标报价的方式。

3.2.6.3 人工成本加酬金（人月单价费）方式是指以咨询服务消耗的人月数量乘以投标人填报的人月单价费得出投标报价的方式。

3.2.6.4 其他报价方式见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人须知前附表规定提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间、递交方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3 投标保证金及利息的退还方式见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明资料，以证明其满足招标公告/投标邀请书第 3.1 款规定的资质、业绩、人员、信誉等要求。

招标文件中提到的“近3年”除有特别说明外，指从投标截止日往前推算的3年，如投标截止日为2023年2月1日，则近3年是指2020年2月1日至2023年1月31日。其他情况依此类推。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及符合本章第 1.4.1 （1）目规定规定资质要求的资质证书和营业执照（事业单位法人证书）复印件。

3.5.2  “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似咨询服务业绩情况表”对类似咨询服务业绩的范围要求、时间要求和应附证明材料见投标人须知前附表，每张表格只填写一个类似业绩，并标明序号。

3.5.4 “拟委派咨询项目负责人简历表”应填报满足本章第 1.4.1 （4）目规定规定的咨询项目负责人相关信息，“拟委派专业咨询负责人简历表”应填报满足本章第 1.4.1 （4）目规定的各专业咨询负责人的相关信息，“拟委派其他主要人员简历表”应填报满足本章第 1.4.1 （4）目规定的其他主要人员的相关信息，并按投标人须知前附表的规定附相关证明材料。

3.5.5“投标人信誉情况”应针对本章第1.4.3项和第1.4.1（5）目的要求，对其信誉情况做出说明，应附资料见投标人须知前附表。

3.5.6 “其他要求资格审查资料”应填报满足本章第 1.4.1 （6）目规定的内容的相关信息，应附资料见投标人须知前附表。

3.5.7 “政府采购特别资格要求”应填报满足本章第 1.4.1 （7）目规定的内容的相关信息。

3.5.8 投标人须知前附表第1.4.2项规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，不允许提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关全过程工程咨询服务期、投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 电子投标文件制作

（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”提供的“电子投标文件制作软件”制作生成。

（2）投标人在编制投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）电子投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，营业执照、资质证书、项目管理机构（人员）、类似业绩、奖项表彰等证明资料，均应先上传至“电子交易平台”交易主体诚信库，制作电子投标文件时从诚信库中选取，并按第六章投标文件格式要求上传至对应的栏目。若未按要求上传至对应栏目，导致评标委员会对该证明资料未予以认可的，后果由投标人自行承担。招标文件中要求提供的其他材料，可以附件形式直接导入，未标示“扫描件”的证明资料均应直接制作生成。

（4）第六章投标文件格式文件要求“盖单位章”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章；要求“签字”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人的个人电子印章或电子签名章。招标文件有特别说明的除外。

（5）电子投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为.XYTF）。

（6）投标文件制作的具体方法见“电子投标文件制作软件”中的帮助文档。

3.7.4投标人须知前附表规定“技术标”采用无标识“技术暗标”时，则“技术标”按本章第3.7.3项制作电子投标文件时应满足下列要求。

（1） 封面设置要求：采用A4规格白色底色，写明“     （项目名称）    （标段名称）技术标”字样，文字为黑色2号宋体，可加粗；

（2） 目录、正文标题（包括章、节、条、款、项）、正文要求：采用A4规格白色底色，文字为黑色小4号宋体，标题可加粗；

（3） 图表、图片要求：图表应尽可能采用A4规格白色底色，对于比较大的图表可使用A3规格白色底色，图表中的文字采用黑色，字体、字号不限。需要采用图片的，图片中的字体、字号不限，图片颜色不限；

（4） 页眉和页脚（包括页码）设置要求：不允许出现页眉，且页脚只准出现页码，页码格式采用阿拉伯数字格式，字体为五号宋体，设在页脚居中位置，页码应当连续；

（5） 任何情况下，技术标中不得出现投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等；

3.7.5投标人中标后向招标人另行提供与投标时相同的纸质版投标文件份数见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

投标人应当按照本章第3.7.3项要求制作电子投标文件，并在投标时上传加密的电子投标文件，未加密的电子投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。

4.2.2投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人(“电子交易平台”)将拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.2 投标人撤回投标文件的，在“电子交易平台”直接进行撤回操作。

4.3.3 投标人修改投标文件的，应当先按本章第4.3.2项的规定撤回投标文件，再使用“电子投标文件制作软件”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）在“电子交易平台”上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.1.2招标人通过互联网在投标人须知前附表规定的地点组织开标，并在投标截止时间30分钟前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择相应标段作在线开标的准备工作。

5.1.3 投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标。在投标截止时间前，使用加密其投标文件的CA数字证书登录“电子交易平台”，进入“开标大厅”选择所投标段进行签到，并实时在线关注招标人的操作情况。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序在“电子交易平台”的“开标大厅”进行在线开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名；

（3）公布在投标截止时间前投标文件的递交情况；

（4）公布投标保证金递交情况；

（5）投标人根据提示在投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件；

（6）读取已解密的投标文件的内容；

（7）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期、咨询项目负责人姓名及其他内容，生成开标记录；

（8）开标结束。

5.2.2 在本章第5.2.1（5）目规定的时间内，非因“电子交易平台”原因造成投标文件未解密的，视为投标人撤回投标文件。已解密的投标文件少于三个的，招标失败；已解密的投标文件不少于三个，开标继续进行。

5.3 开标异议

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。异议与答复应通过 “开标大厅”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

本处所称异议是指投标人在开标过程中对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、开标记录以及投标人和招标人或者投标人相互之间存在利益冲突的情形等提出的质疑。

5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。

5.4 特殊情况的处置

5.4.1因“电子交易平台”系统故障导致无法投标的，交易中心及时通知招标人，招标人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

5.4.2 因“电子交易平台”系统故障导致无法正常开标的，招标人将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。

5.4.3 “电子交易平台”系统故障是指下列情形：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电、断网事故；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。评标专家的专业应涵盖本项目招标范围内的主要服务内容。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标结果公示

招标人将自收到评标报告之日起3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。公示期不少于3日。

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。异议与答复应当通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

6.5 履约能力的审查（如有）

如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前报请行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7. 合同授予

7.1 定标

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

评标结果公示期满后，在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人通过“电子交易平台”以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标通知书发出的同时，招标人将在投标人须知前附表第6.4款规定的媒介发布中标结果公告。

7.3 履约保证金

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方承担咨询服务合同额的比例分别提交或联合体牵头人递交。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件（以经评标委员会评审的文件版本为准）订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标的咨询服务向招标人承担连带责任。

8. 重新招标、不再招标和终止招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（4）第一中标候选人或所有中标候选人均未与招标人签订合同的；

（5）法律、法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

8.3 终止招标

因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将通过“电子交易平台”及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发出招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

本次招标投标活动及其相关当事人应当接受有关行政监督部门依法实施的监督。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。其中对招标文件的内容、开标、评标结果进行投诉的，应当按本章第2.4款、第5.3款、第6.4款的规定先向招标人提出异议后，方可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。

投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》或《湖北省公共资源招标投标投诉处理办法》的规定进行。

有关行政监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

10.1 免责声明

招标人通过‘电子交易平台’发布的公告、公示、澄清、修改、补疑、补充通知等本项目招标过程信息，一经襄阳市公共资源交易网发布，视为已送达各潜在投标人。

10.2 多标段投标

各投标人允许投标的标段数应符合投标人须知前附表的规定；招标人对多标段中标的确定方法见前附表的规定。

10.3 交易平台信息服务费

交易平台信息服务费缴费规定：见投标人须知前附表。

10.4招标代理服务费

招标代理服务费收取约定：见投标人须知前附表。

10.5招标投标信用综合评价类别

第三章评标办法前附表中“信用分”评分标准对应的招标投标信用综合评价类别：见投标人须知前附表。

10.6评标办法中投标报价得分的计算方法和有关系数的取值

10.6.1 第三章评标办法前附表的“投标报价得分计算方法”： 见投标人须知前附表。

10.6.2 第三章评标办法前附表的“投标报价得分计算方法”中E1、E2的取值：见投标人须知前附表。

10.7评标办法中的有关促进中小企业发展的优惠系数的取值

10.7.1 第三章评标办法前附表中“小微企业报价优惠（扣除）系数” P的取值：见投标人须知前附表。

10.7.2 第三章评标办法前附表中“满足条件的联合体或者分包企业报价优惠（扣除）系数” Q的取值：见投标人须知前附表。

10.8不参与串通投标、弄虚作假承诺书

不参与串通投标、弄虚作假承诺书：见投标人须知前附表。

10.9 招标人补充的其他内容

见投标人须知前附表。

## 附录一：投标人资质条件、能力和信誉

（项目名称）         （标段名称）       （全过程工程咨询服务名称）

| 序号 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | 投标人具备 资质证书，并持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照（事业单位法人证书）。 |  |
| 2 | 财务要求 | □投标人近年无亏损。 □投标人近年平均利润大于0元。 □如联合体投标，联合体各成员单位均应具备以上财务要求。 |  |
| 3 | 业绩要求 | □无类似业绩要求； □满足以下任意一项业绩要求： □投标人近年具备至少1项全过程工程咨询类似业绩。 □投标人近年具备至少1项专业咨询类似业绩。 □其他业绩要求： 。 |  |
| 4 | 咨询项目负责人的要求 | □咨询项目负责人满足以下任意一项要求： □咨询项目负责人应当取得专业技术人员执业资格（工程建设类或工程咨询类）且具有工程类或工程经济类高级专业技术职务，并具有类似工程项目咨询和管理经验。 □咨询项目负责人具备 。 □咨询项目负责人在满足要求的基础上，可兼任全过程项目管理负责人。 |  |
| 5 | 各专业咨询负责人的要求 | □全过程项目管理专业负责人：中级及以上专业技术职称； □综合性咨询服务专业负责人：中级及以上专业技术职称； □工程勘察负责人：注册土木工程师（岩土工程）； □工程设计负责人： ； □总监理工程师： 专业注册监理工程师； □招标代理专业负责人：中级及以上专业技术职称； □造价咨询专业负责人： 专业一级造价工程师； □运营维护服务专业负责人：中级及以上专业技术职称； □其他专业负责人： 。 |  |
| 6 | 其他主要人员要求 | □全过程项目管理专业主要人员要求： ； □综合性咨询服务专业主要人员要求： ； □工程勘察专业主要人员要求： ； □工程设计专业人员要求： ； □工程监理人员要求： ； □招标代理专业人员要求： ； □造价咨询专业人员要求： ； □运营维护服务专业人员要求： ； □其他专业人员要求： 。 |  |
| 7 | 信誉要求 | 1未被依法暂停或者取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内； 2未被责令停产停业、暂扣或者吊销执照，或者吊销资质证书； 3未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 4在近三年内未发生过重大工程咨询服务质量问题； 5在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单； 6在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人名单； 7近三年内投标人和咨询项目负责人、各专业咨询负责人未被列入全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/since/blacklist）“黑名单”； 8在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的咨询项目负责人未有行贿犯罪行为； 9在本次招标过程中未存在串通投标、弄虚作假、行贿等行为。 10未出现法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |  |
| 8 | 其他要求 | 1投标人应提交不参与串通投标、弄虚作假承诺书。 2 …… |  |
| 9 | 政府采购特别资格要求 | □采购项目整体预留专门面向中小企业采购。 □采购项目整体预留专门面向小微企业采购。 □采购项目部分预留专门面向中小企业采购。 要求大企业与中小企业组成联合体的形式参加投标，且联合体中中小企业承担的部分达到项目合同总金额的 %以上，其中小微企业承担的比例不低于 %。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。（前述比例由招标人根据项目的具体情况约定） □采购项目部分预留专门面向中小企业采购。 要求大企业向中小企业分包（转委托）的形式参加投标，且接受分包（转委托）的中小企业承担的部分达到项目合同总金额的 %以上，其中接受分包（转委托）的小微企业承担的比例不低于 %。接受分包（转委托）合同的中小企业与分包（转委托）企业之间不得存在直接控股、管理关系。（前述比例由招标人根据项目的具体情况约定） □采购项目未预留份额专门面向中小企业采购。 接受大中型企业与小微企业组成联合体。 □不允许/□允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包（转委托）。 |  |

备注：1.国家明令取消的资质，不得设为资质条件。

2.如招标人将“其他主要人员要求”作为资格审查条件，则将相关要求填入上述表格中作为评标委员会的评标依据；如招标人拟在合同谈判期间与中标人确定其他主要人员，则将“其他主要人员要求”填入第四章“合同条款及格式”中，且不作为评标委员会的评标依据。

3.咨询项目负责人、专业咨询负责人资格审查条件应符合2022年12月9日湖北省住房和城乡建设厅以鄂建文〔2022〕41号文发布《湖北省房屋建筑和市政工程全过程工程咨询服务导则（试行）》第4.3款规定要求，并根据项目特点和招标人要求合理设置。

4.总监理工程师（如有）应满足且按照《关于进一步加强建设工程监理管理若干规定》（襄住建【2020】91号）不存在以下情形：（一）在襄阳市行政区域以外，担任工程项目总监的；（二）担任重大基础设施工程、重点公共建筑项目，且造价超过3亿以上工程项目总监的；（三）襄阳市行政区域内，已担任三个工程项目总监的。

5. 政府采购与工程建设有关的全过程工程咨询服务是指国家机关、事业单位、团体组织使用财政性资金采购为完成工程所需的的全过程工程咨询服务。财政性资金是指纳入预算管理的资金。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

本招标文件所称中、小、微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

预留份额专门面向中小企业采购的项目中（包括整体预留专门面向中小企业、整体预留专门面向小微企业、部分预留专门面向中小企业），部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要明确预留的工作和金额。招标人要求大企业与中小企业组成联合体形式或者要求大企业向中小企业分包（转委托）的形式参加投标的，应当明确联合协议或者分包（转委托）意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。招标人要求以联合体形式参加或者合同分包（转委托）的，小微企业可以独立参加投标，无须以联合体的形式参加或进行合同分包（转委托）。该类项目因落实了政府采购预留份额支持中小企业发展政策，在评标时，小微企业不享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。

未预留份额专门面向中小企业采购的项目，对小微企业，对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包（转委托）的项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到项目合同总金额30%以上的，对小微企业、对大中型企业与小微企业组成的联合体或者向一家或者多家小微企业分包（转委托）的大中型企业，在评标时享受价格扣除或增加价格分的优惠政策。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包（转委托）企业之间存在直接控股、管理关系的不享受评标优惠。

享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包（转委托）给大中型企业，中型企业不得将合同分包（转委托）给大型企业。

具体的政策依据详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《市人民政府印发关于更好服务市场主体推动经济稳健发展的若干政策措施的通知》（襄政发〔2023〕4号）。

## 附录二：政府采购与工程建设有关的全过程工程咨询服务预留工作及金额

| 序号 | 预留工作内容名称 | 预留工作 合同估算价 （万元） | 预留合同估算价占比（％） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 本项目合同估算价（万元） |  |  |  |

备注：1. 政府采购与工程建设有关的全过程工程咨询服务采用部分预留专门面向中小企业的，招标人应当明确预留工作、预留工作合同估算价及预留合同估算价与项目合同估算价的占比。

2. 招标人部分预留专门面向中小企业时，应根据项目的实际情况，结合《建筑法》《招标投标法》《工程勘察资质标准》《工程设计资质标准》《工程监理企业资质标准》《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，合理设置政府采购特别资格要求，充分考虑预留工作与要求以联合体形式参加或者要求进行合同分包（转委托）的适配性，以及联合协议或者分包（转委托）意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例的适配性。

3. 预留工作中包含暂估价的，则在备注栏中标注采用工程服务招标或政府采购方式专门面向中小（小微）企业。

## 附录三：政府采购与工程建设有关的全过程工程咨询服务适合小微企业承担的工作及金额

| 序号 | 适合工作内容名称 | 适合工作 合同估算价 （万元） | 适合工作合同估算价占比（％） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 本项目合同估算价（万元） |  |  |  |

备注：1. 政府采购与工程建设有关的全过程工程咨询服务未预留份额面向中小企业采购的，如果招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包（转委托），招标人宜明确适合联合体中的小微企业或适合接受分包（转委托）的小微企业承担的工作、适合工作的合同估算价及适合工作的合同估算价与项目合同估算价的占比，以供投标人组建联合体或签订分包意向协议时参考。

- 适合工作中包含暂估价的，则在备注栏中标注采用工程服务招标或政府采购方式专门面向中小（小微）企业。

## 附录四：重大偏差一览表

| 序号 | 形式评审因素 | 重大偏差认定标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件 | 由于投标人的原因，投标文件无法打开； |
| 2 | 投标人名称 | 投标人名称与有效的企业法人营业执照（事业单位法人证书），或者其他相关资质证照不一致； |
| 3 | 投标文件签字盖章 | 投标文件未按照招标文件第二章“投标人须知”第3.7.3（4）目规定经投标人盖章； |
| 4 |  | 投标文件未按照招标文件第二章“投标人须知”第3.7.3（4）目规定经投标人法定代表人盖章或签字； |
| 5 | 投标文件格式、内容 | 未按照招标文件的评审要求提供第六章“投标文件格式”所规定的格式文件； |
| 6 |  | 投标文件关键内容缺漏、字迹模糊、无法辨认； |
| 7 | 联合体投标人 | 未提交联合体协议书，并明确联合体牵头人；联合体成员与投标文件中联合体协议书组成成员名单不一致。 |
| 8 | 报价形式且唯一 | 报价形式不符合招标文件要求或者同一投标人提交两个或以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 |
| 9 | 备选投标方案 | 提交备选投标方案，除第二章“投标人须知”第3.6款明确允许提交备选投标方案外。 |
| 10 | 多标段投标 | 投标文件不符合招标文件第二章“投标人须知”第11.1款有关多标段投标的规定； |
| 11 | “技术暗标”（如有） | 不符合第二章“投标人须知”第3.7.4款规定 |
| 序号 | 资格评审因素 | 重大偏差认定标准 |
| 11 | 资格审查条件 | 投标人不满足招标文件第二章“投标人须知”第1.4.1项载明的最低资格审查条件要求； |
| 12 | 联合体投标人 | 投标人的联合体组成不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2项规定； |
| 13 | 存在禁止投标的情形 | 投标人为招标人不具有独立承担民事责任的附属机构（单位）； |
| 14 |  | 投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； |
| 15 |  | 投标人与本招标项目（标段）的其他投标人为同一个单位负责人； |
| 16 |  | 投标人与本招标项目（标段）的其他投标人存在控股、管理关系； |
| 17 |  |  |
| 18 |  | 投标人为本招标项目（标段）的代建单位、招标代理机构； |
| 19 |  | 投标人与本招标项目（标段）的代建单位、招标代理机构为同一法定代表人； |
| 20 |  | 投标人与本招标项目（标段）的代建单位、招标代理机构存在控股或参股关系； |
| 21 |  | 投标人与本招标项目（标段）的工程总承包、施工、材料设备供应单位之间有利害关系； |
| 22 |  | 被依法暂停或者取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内； |
| 23 | 存在禁止投标的情形 | 投标人被责令停产停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； |
| 24 |  | 投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； |
| 25 |  | 投标人在最近三年内发生过重大工程咨询服务质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； |
| 26 |  | 投标人在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；； |
| 27 |  | 投标人在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单； |
| 28 |  | 投标人在近三年内投标人和咨询项目负责人、专业咨询负责人被列入全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/since/blacklist）“黑名单”； |
| 29 |  | 投标人在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的咨询项目负责人有行贿犯罪行为 |
| 30 |  | 投标人在本次招标过程中存在串通投标、弄虚作假、行贿等行为。 |
| 31 |  | 投标人存在第二章“投标人须知”1.4.3（19）目所列情形 |
| 32 | 重新招标 | 投标人违反法律、法规、规章或放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标。招标人重新招标时，该投标人再次参加该项目的投标。 |
| 序号 | 响应性评审因素 | 重大偏差认定标准 |
| 33 | 投标范围 | 不符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
| 34 | 服务期限 | 不符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
| 35 | 投标报价 | 不符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
| 36 | 投标报价修正 | 投标报价有算术错误的，评标委员会对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的，或者修正后的最终投标报价若超过最高投标限价 |
| 37 | 投标报价低于成本 | 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有招标控制价时明显低于招标控制价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的； |
| 38 | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
| 39 | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
| 40 | 权利义务 | 不符合第四章“合同条款及格式”规定，未提出针对第四章“合同条款及格式”中实质性要求的偏离（一般义务、咨询服务要求、咨询服务责任、合同变更、合同价格支付、违约等） |
| 41 | 咨询服务方案 | 不符合第五章“委托人要求”中列明的实质性要求 |
| 42 | 有效投标人数量 | 有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的； |
| 序号 | 其他评审因素 | 重大偏差认定标准 |
| 43 | 串通投标的违法行为 | 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： ①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； ②投标人之间约定中标人； ③投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标； ④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； ⑤投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 |
| 44 | 串通投标的违法行为 | 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： ①不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； ②不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； ④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； ⑤不同投标人的投标文件相互混装； ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； ⑦不同投标人的投标文件存在“文件创建标识码”、“文件制作机器码”一致等情形。 |
| 44 | 弄虚作假的违法行为 | 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为： ①使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； ②使用伪造、变造的许可证件； ③提供虚假的业绩； ④提供虚假的咨询项目负责人或其他主要人员简历、劳动关系证明； ⑤提供虚假的信用状况； ⑥其他弄虚作假的行为。 |
| 45 | 行贿或有其他违法行为 | 投标人存在行贿或有其他违法行为； |
| 46 | 书面澄清、说明或补正的 | 不按评标委员会要求进行书面澄清、说明或补正的； |
| 47 | 其它否决投标情况 | 存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。 |
| 序号 | 招标人规定的实质性要求和条件评审内容 | 重大偏差认定标准 |
| 48 | …… | 由招标人自行编写 |
| … | …… | …… |
| … | …… | …… |

## 附表一：招标文件澄清申请函

招标文件澄清申请函

编号：

（招标人名称）：

经过仔细阅读　　        　　（项目名称）　　    　　（标段名称）全过程工程咨询服务招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1.……

2.……

……

投标人：                 （盖单位章）

年    月    日

备注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

## 附表二：招标文件文件澄清通知

招标文件澄清通知

编号：

各投标人：

经研究，对　　      　　（项目名称）　　 　 （标段名称）全过程工程咨询服务招标文件，作如下澄清：

1.……

2.……

……

招标人：                   （盖单位章）

年    月    日

备注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用本格式。招标人可根据需要将附表二与附表三内容合并发出。

## 附表三：招标文件文件修改通知

招标文件修改通知

编号：

各投标人：

经研究，对　　  　　（项目名称）  　　（标段名称）全过程工程咨询服务招标文件，作如下修改：

1.……

2.……

……

招标人：                   （盖单位章）

年    月    日

备注：招标人对招标文件有关问题修改时，适用本格式。

## 附表四：投标文件递交签收凭证

投标文件递交签收凭证

编号：

| 工程名称 | （项目名称） （标段名称）全过程工程咨询服务 |
| --- | --- |
| 招标人 |  |
| 招标代理机构 |  |
| 投标人 |  |
| 投标文件递交时间 | 年 月 日 时 分 |
| 投标文件是否加密 |  |

## 附表五：开标记录表

（项目名称）     （标段名称）全过程工程咨询服务开标记录表

招标编号：                           开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人名称 | 投标保证金 | 投标报价 | 服务期限 （日历天） | 咨询项目负责人 |  |  | 投标人 代表 | 联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 |  |  |
| 最高投标限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开标过程需记录的其他事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主持人：                 招标人代表：                监标人：

## 附表六：投标文件问题澄清通知

投标文件问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）        （标段名称）全过程工程咨询服务招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或者补正，并将投标文件的澄清、说明或者补正于     年   月   日   时前，通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单提交给本评标委员会。

1.

2.

......

（项目名称）   （标段名称）全过程工程咨询服务评标委员会

年       月       日

备注：评标委员会要求投标人澄清投标文件有关问题时，适用于本格式。

## 附表七：投标文件问题的澄清

投标文件问题的澄清

编号：

（项目名称）      （标段名称）全过程工程咨询服务招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

年        月        日

备注：投标人应评标委员会要求对投标文件有关问题澄清时，适用本格式。

## 附表八：中标通知书

中标通知书

招标编号：

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的         （项目名称）         （标段名称）全过程工程咨询服务投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

子项              ：中标价：

子项              ：中标价：

子项              ：中标价：

......

全过程工程咨询服务期：      日历天。

咨询项目负责人：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方         签订全过程工程咨询合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约保证金。

随附的投标文件澄清、说明、补正事项纪要（如有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要（如有）

招标人：                 （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

年        月        日

备注：行政主管部门对中标通知书有备案管理程序的，从其规定。

## 附表九：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）         （标段名称）全过程工程咨询服务投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

年       月       日

## 附表十：异议函

异议函

编号：

（招标人名称）：

我方已研究（看到）你方发出的　        （项目名称）    （标段名称）全过程工程咨询服务招标文件（或评标结果公示），现对下列问题提出异议，请予以解释：

1.……

2.……

投标人或利害关系人：　　        　  （盖单位章）

法定代表人：　　　              　　　　（签字）

年　　月　　日

备注：投标人或利害关系人对招标文件的内容或对评标结果有异议，要求招标人解释的，适用本格式。

## 附表十一：异议答复函

异议答复函

编号：

（投标人或利害关系人名称）：

你方提出的有关　　         　　（项目名称）　　（标段名称）全过程工程咨询服务招标文件（或评标结果公示）的异议已收悉，现答复如下：

1.……

2.……

……

招标人：                （盖单位章）

年       月       日

## 附表十二：授权委托书

授权委托书

本人     （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）         （标段名称）全过程工程咨询服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖签名章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字或盖签名章）

身份证号码：

年        月        日

投标确认书

编号：

（招标人名称）：

我方已收到你方发送的投标邀请书，将　    （参加/不参加）　            （项目名称）       标段全过程工程咨询服务的投标。

特此确认。

申请人：　　　　　　　　        　  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　（签字）

年　　月　　日

备注：申请人收到投标邀请书并向招标人确认是否继续参加投标时，适用于本格式。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 初步评审 | 否决投标的情形 | 不存在认定“第二章投标人须知附录四”的重大偏差的投标否决情形。 |  |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |  |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 商务部分： 分；（10～40分） 咨询服务方案： 分；（10～30分） 各专业咨询服务目标及其控制措施： 分；（10～30分） 投标报价： 分；（10～30分+政策加分0.5～1.5分） 其他评分因素： 分；（0～10分） 信用分（如有）： 10 分（无信用分打“/”） （招标人在招标文件中明确了第二章投标人须知前附表第10.5信用综合评价分提取的项目类别，信用分将作为评分因素） |  |  |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | □方法一：所有通过初步评审且商务部分、咨询服务方案、各专业咨询服务目标及其控制措施和其他部分得分之和为前3名的投标人的评标价的算术平均值。（若不足 3 名，则选取相应数量；商务部分、咨询服务方案、各专业咨询服务目标及其控制措施和其他部分得分之和相等时以咨询服务方案得分高的优先） - □方法二：所有通过初步评审的投标人的评标价中的最低价。 - □方法三： - 评标价：算术错误修正后并经投标人澄清确认的投标报价。 |  |  |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | - 投标报价偏差率=（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价×100% - 投标报价偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |
| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务部分 评分标准 | 全过程工程咨询类似业绩 |  | …… |
|  |  | 各专业咨询类似业绩 |  | …… |
|  |  | 咨询项目负责人的资历和业绩 |  | …… |
|  |  | 专业咨询负责人的资历和业绩 |  | …… |
|  |  | 其他主要人员的资历和业绩 |  | …… |
|  |  | 表彰、荣誉状况 |  | □方法一：投标人完成的与招标项目同类的以下选择项目近年获得行政主管部门或者相关行业协会颁发的表彰、荣誉的评分标准： □全过程工程咨询项目 □全过程项目管理项目 □综合性工程咨询服务项目 □工程勘察项目 □工程设计项目 □工程监理项目 □招标代理项目 □造价咨询项目 □运营维护服务项目 □其他咨询服务项目： 。 每有1项国家级表彰、荣誉得 分；每有1项省级表彰、荣誉得 分；每有1项市级表彰、荣誉得 分； |
|  |  |  |  | □方法二： 。 |
|  |  | …… |  | …… |
| 2.2.4 （2） | 咨询服务方案评分标准 | 对本项目全过程工程咨询服务的理 解和总体策划（ 分） |  | 投标人对本项目全过程工程咨询服务的理解和总体策划，各投标人横向进行比较，是否科学、合理、有针对性（优、良、中、差） 优 分、良 分、中 分、差 分 （注:设优、良、中、差，并对各评分等级设置一个具体分值，不设评分区间） |
|  |  | 咨询服务关键线路与关键点时间（ 分） |  | 咨询服务关键线路与关键点时间在符合招标要求的基础上，各投标人横向进行比较，是否科学、合理、有针对性（优、良、中、差） 优 分、良 分、中 分、差 分 （注:设优、良、中、差，并对各评分等级设置一个具体分值，不设评分区间） |
|  |  | 各专项咨询服务间的协同配合管理（ 分） |  | 各专项咨询服务间的协同配合管理在符合招标要求的基础上，各投标人横向进行比较，是否科学、合理、有针对性（优、良、中、差） 优 分、良 分、中 分、差 分 （注:设优、良、中、差，并对各评分等级设置一个具体分值，不设评分区间） |
|  |  | 咨询服务的组织机构及人员安排（ 分） |  | - 咨询服务的组织机构及人员安排是否科学、合理、有针对性（优、良、中、差） 优 分、良 分、中 分、差 分 （注:设优、良、中、差，并对各评分等级设置一个具体分值，不设评分区间） |
|  |  | 咨询服务的质量、进度、安全保证措施（ 分） |  | - 咨询服务的质量、进度、安全保证措施是否科学、合理、有针对性（优、良、中、差） 优 分、良 分、中 分、差 分 （注:设优、良、中、差，并对各评分等级设置一个具体分值，不设评分区间） |
|  |  | 咨询服务的工作重点、难点分析及 应对措施（ 分） |  | - 咨询服务的工作重点、难点分析及应对措施是否科学、合理、有针对性（优、良、中、差） 优 分、良 分、中 分、差 分 （注:设优、良、中、差，并对各评分等级设置一个具体分值，不设评分区间） |
|  |  | 合理化建议（ 分） |  | 合理化建议是否科学、合理、有针对性（优、良、中、差） 优 分、良 分、中 分、差 分 （注:设优、良、中、差，并对各评分等级设置一个具体分值，不设评分区间） |
|  |  | …… |  | …… |
| 2.2.4 （3） | 各专业咨询服务目标及其控制措施 评分标准 | £投资决策综合性咨询服务（ 分）： □项目策划； £项目融资咨询； £项目建议书； □项目可行性研究； □建设条件单项咨询报告； |  | 服务目标在符合招标要求的基础上，各投标人横向进行比较，控制措施是否科学、合理、有针对性。（优、良、中、差） 优 分、良 分、中 分、差 分 （注:设优、良、中、差，并对各评分等级设置一个具体分值，不设评分区间） |
|  |  | £工程勘察（ 分） |  | 服务目标在符合招标要求的基础上，各投标人横向进行比较，控制措施是否科学、合理、有针对性（优、良、中、差） 优 分、良 分、中 分、差 分 （注:设优、良、中、差，并对各评分等级设置一个具体分值，不设评分区间） |
|  |  | £工程设计（ 分） |  | 服务目标在符合招标要求的基础上，各投标人横向进行比较，控制措施是否科学、合理、有针对性（优、良、中、差） 优 分、良 分、中 分、差 分 （注:设优、良、中、差，并对各评分等级设置一个具体分值，不设评分区间） |
|  |  | £工程监理（ 分） |  | 服务目标在符合招标要求的基础上，各投标人横向进行比较，控制措施是否科学、合理、有针对性（优、良、中、差） 优 分、良 分、中 分、差 分 （注:设优、良、中、差，并对各评分等级设置一个具体分值，不设评分区间） |
|  |  | £招标代理（ 分） |  | 服务目标在符合招标要求的基础上，各投标人横向进行比较，控制措施是否科学、合理、有针对性（优、良、中、差） 优 分、良 分、中 分、差 分 （注:设优、良、中、差，并对各评分等级设置一个具体分值，不设评分区间） |
|  |  | £造价咨询（ 分） |  | 服务目标在符合招标要求的基础上，各投标人横向进行比较，控制措施是否科学、合理、有针对性（优、良、中、差） 优 分、良 分、中 分、差 分 （注:设优、良、中、差，并对各评分等级设置一个具体分值，不设评分区间） |
|  |  | □项目后评价咨询（ 分） |  | 服务目标在符合招标要求的基础上，各投标人横向进行比较，控制措施是否科学、合理、有针对性（优、良、中、差） 优 分、良 分、中 分、差 分 （注:设优、良、中、差，并对各评分等级设置一个具体分值，不设评分区间） |
|  |  | □BIM 咨询（ 分） |  | 服务目标在符合招标要求的基础上，各投标人横向进行比较，控制措施是否科学、合理、有针对性（优、良、中、差） 优 分、良 分、中 分、差 分 （注:设优、良、中、差，并对各评分等级设置一个具体分值，不设评分区间） |
|  |  | □建筑节能与绿色建筑咨询（ 分） |  | 服务目标在符合招标要求的基础上，各投标人横向进行比较，控制措施是否科学、合理、有针对性（优、良、中、差） 优 分、良 分、中 分、差 分 （注:设优、良、中、差，并对各评分等级设置一个具体分值，不设评分区间） |
|  |  | □工程保险咨询（ 分） |  | 服务目标在符合招标要求的基础上，各投标人横向进行比较，控制措施是否科学、合理、有针对性（优、良、中、差） 优 分、良 分、中 分、差 分 （注:设优、良、中、差，并对各评分等级设置一个具体分值，不设评分区间） |
|  |  | …… |  | …… |
| 2.2.4 （4） | 投标报价 评分标准 | 投标报价评分计算公式 本项目投标报价得分的计算方法见第二章投标人须知前附表第10.6.1项。 E1、E2的取值见第二章投标人须知前附表第10.6.2项。 |  | 方法一：通过初步评审的投标文件的投标报价得分均为满分值。 |
|  |  |  |  | 方法二：投标报价得分=投标报价满分值—¦投标报价偏差率¦×扣分系数E×100；投标报价得分最低为零分。 当偏差率为正值时，扣分系数为E1； 当偏差率为负值时，扣分系数为E2。 （评标基准价计算方法采用方法一、三） |
|  |  |  |  | 方法三：投标报价得分=（评标基准价／评标价）×投标报价满分值 （评标基准价计算方法采用方法二，采用低价优先法） |
|  |  | 政府采购与工程建设有关的全过程工程咨询服务的价格评审优惠 （适用于投标报价评审未采用低价优先法） |  | 对项目未预留份额专门面向中小企业采购的 1.如投标人属于小微企业的，评标时在其投标报价得分的基础上增加 P% 作为其投标报价最终得分。 P：为小微企业报价优惠系数，范围为3-5的整数，由招标人确定。P的取值见第二章投标人须知前附表第10.7.1项。 如招标人接受联合体，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.如招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包（转委托）的采购项目，对于联合协议或者分包（转委托）意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时在其报价得分的基础上增加 Q% 作为其投标报价最终得分。 Q：为满足条件的联合体或者分包（转委托）企业报价优惠系数，范围为1-2的整数，由招标人确定。Q的取值见第二章投标人须知前附表第10.7.2项。 3.组成联合体或者接受分包（转委托）的小微企业与联合体内其他企业、分包（转委托）企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格评审优惠政策。 |
| 2.2.4 （4） | 投标报价 评分标准 | 政府采购与工程建设有关的服务的价格评审优惠 （适用于投标报价评审采用低价优先法） |  | 对项目未预留份额专门面向中小企业采购的 1.如投标人属于小微企业的，评标时在其投标价格基础上给予 P% 的扣除，用扣除后的价格参加投标报价得分评审的计算。 P：为小微企业报价扣除系数，范围为3-5的整数，由招标人确定。P的取值见第二章投标人须知前附表第10.7.1项。 如招标人接受联合体，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.如招标人接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包（转委托）的采购项目，对于联合协议或者分包（转委托）意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，评标时在其投标价格基础上给予 Q% 的扣除，用扣除后的价格参加投标报价得分评审的计算。 Q：为满足条件的联合体或者分包（转委托）企业报价扣除系数，范围为1-2的整数，由招标人确定。Q的取值见第二章投标人须知前附表第10.7.2项。 3.组成联合体或者接受分包（转委托）的小微企业与联合体内其他企业、分包（转委托）企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除政策。 |
| 2.2.4 （5） | 其他因素 评分标准 | …… |  | …… |
| 2.2.4 （6） | 信用分 | 信用综合评价得分项目类别见第二章投标人须知前附表第10.5项 □1采用折算法： 将所有通过初步评审的投标人，按信用分由高到低排序，将排序中位数的投标人信用分作为信用基准分。投标人信用分在信用基准分以上的，其信用评审得满分（10分），其他投标人信用评审按比例折算计分。即：投标人信用评审得分=投标人信用分/信用基准分×10分。 □2采用分段法 投标人的信用评审得分为： 0＜投标人的综合信用分≤100，得6分； 100＜投标人的综合信用分≤120，得7分 120＜投标人的综合信用分≤140，得8分 140＜投标人的综合信用分≤160，得9分 160＜投标人的综合信用分≤200，得10分 3招标人应在招标文件中明确该项目信用综合分值提取的项目类别。联合体参与投标的，其信用综合分值按联合体牵头单位对应项目类别的信用综合分值认定。 4襄阳市综合信用分值以招标文件中递交投标文件截止时间“襄阳市招标投标信用综合评价信息网”（http://58.19.239.238:7003/web/index），以下简称“信用评价网”公布的分数为准。 5投标人无需填报综合信用分值，电子交易系统以企业“统一信用代码”自动调取“信用评价网”对应项目类别数据信息。投标人可于开标当日登录“信用评价网”查询分值，并做好资料保存，以备核查。 |  |  |

备注：1.投标人如为联合体，全过程工程咨询类似业绩评审应考察联合体牵头人作为独立咨询人或者联合体牵头人承担的满足评审要求的全过程工程咨询业绩；

2.投标人如为联合体，各专业咨询类似业绩评审应认可各联合体成员作为独立咨询人或者在全过程工程咨询业绩中承担的满足评审要求的的专业咨询业绩。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以咨询服务方案得分高的优先；如果咨询服务方案得分也相等，则按商务部分得分高的优先原则确定中标候选人顺序；商务部分得分也相等的，评标委员会按少数服从多数原则投票表决，确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）咨询服务方案：见评标办法前附表；

（3）各专业咨询服务目标及其控制措施：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表；

（6）信用分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价的计算方法：见评标办法前附表；

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；

2.2.4评分标准

（1）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）咨询服务方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）各专业咨询服务目标及其控制措施评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素评分标准：见评标办法前附表；

（6）信用分评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会认为必要时，可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5款规定的有关证明和证件的原件，以便核验。投标人不能按评标委员会要求的时间和种类提供原件核验时，评标委员会可以做出不利于该投标人的判断和量化。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为。

1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

g.不同投标人的投标文件存在“文件创建标识码”、“文件制作机器码”一致等情形。

3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的咨询项目负责人或其他主要人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，或者修正后的最终投标报价若超过最高投标限价，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.1.5 评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。有效投标不足三个的，否决全部投标的，应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会对通过了初步评审的投标文件进行详细评审。

3.2.2评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）评委分别按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A1，所有评标委员会成员的综合评分去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值为得分A；

（2）评委分别按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对咨询服务方案部分计算出得分B1，所有评标委员会成员的综合评分去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值为得分B；

（3）评委分别按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对各专业咨询服务目标及其控制措施部分计算出得分C1，所有评标委员会成员的综合评分去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值为得分C；

（4）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）评委分别按本章第2.2.4项（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E1，所有评标委员会成员的综合评分去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值为得分E；

（6）按本章第2.2.4项（6）目规定的评审因素和分值对信用分计算出得分F。

3.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4 投标人最终得分=A+B+C+D+E+F。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文件的澄清通过“电子交易平台”“投标文件澄清”菜单以书面形式进行。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表第7.1款授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2招标文件允许多标段投标、多标段中标的，各标段中标候选人的推荐按第二章“投标人须知”第10.2项规定执行，对某些标段由此产生的空缺由排序在后的投标人依次替补。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

备注：本合同条款及格式采用自2022年12月9日湖北省住房和城乡建设厅以鄂建文〔2022〕41号文发布的《湖北省房屋建筑和市政工程全过程工程咨询服务合同示范文本（试行）》。

第一部分 合同协议书

委托人（全称）：__________________________________________________________

咨询人（全称）：__________________________________________________________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法 规与规范性文件，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方就以下全过程工程咨询服 务及有关事项协商一致，订立本合同。

一、 项目概况

1. 项目名称：__________________________________________________________。

2. 项目地点：_________________________________________________________。

3. 建设内容：_________________________________________________________。

4. 建设规模：_________________________________________________________。

5. 投资金额：_________________________________________________________。

6. 资金来源：_________________________________________________________。

7. 项目周期（□总服务期□总建设期□施工工期□运营维护期）_____________。

二、 服务范围

咨询人向委托人提供的全过程工程咨询服务范围为：

全过程项目管理及统筹管理（必选项）_______________________________。

□投资决策综合性咨询服务

□项目策划：_______________________________________________________。

□项目融资咨询：___________________________________________________。

□项目建议书：_____________________________________________________。

□项目可行性研究：_________________________________________________。

□建设条件单项咨询报告：___________________________________________。

□其他：___________________________________________________________。

□工程建设全过程咨询服务

□工程勘察：_______________________________________________________。

□工程设计：_______________________________________________________。

□工程监理：_______________________________________________________。

□招标代理：_______________________________________________________。

□造价咨询：_______________________________________________________。

□其他：___________________________________________________________。

□运营维护服务咨询

□项目后评价咨询：_________________________________________________。

□其他：___________________________________________________________。

□其他专业咨询服务

□BIM 咨询：_______________________________________________________。

□建筑节能与绿色建筑咨询：_________________________________________。

□工程保险咨询：___________________________________________________。

□其他：___________________________________________________________。

具体的服务内容和要求等详见附录 1［服务范围］。

三、 委托人代表与咨询项目负责人

1. 委托人代表：_______________________________________________________。

2. 咨询项目负责人：___________________________________________________。

身份证号：__________________________________________________________。

职称：_____________________________________________________________。

执（职）业资格种类及注册证书编号：___________________________________。

3. 各专业咨询负责人：

项目管理负责人：________________________________________。

投资决策咨询负责人：____________________________________。

工程勘察负责人：________________________________________。

工程设计负责人：________________________________________。

工程监理负责人：________________________________________。

招标代理负责人：________________________________________。

造价咨询负责人：________________________________________。

BIM 咨询负责人：________________________________________。

运维咨询负责人：________________________________________。

其他负责人：____________________________________________。

四、 服务费用

□专业服务费加全过程项目管理及统筹管理费

本项目全过程工程咨询服务费用签约价为：人民币（大写 ） ______（¥_____元）。上述费用已包含国家规定的增值税税金，税率为：_____  。

其中：

（1）全过程项目管理及统筹管理服务费：__________。

（2）投资决策咨询服务费：____________________。

（3）工程勘察服务费：________________________。

（4）工程设计服务费：________________________。

（5）工程监理服务费：________________________。

（6）招标采购服务费：________________________。

（7）造价咨询服务费：________________________。

（8）BIM 咨询服务费：________________________。

（9）运维咨询服务费：_______________________。

（10）其他咨询服务费：______________________。

□费 率： 按（工程概算、工程结算……）__________ % 。

□人工成本加酬金：

_____________________________________________________。

□其 他：

______________________________________________________________。

具体的服务费用计取和支付方式详见附录 2［服务费用和支付］。

五、 服务期限

服务期限计划自_______________________至_______________________止。

具体的服务期限和服务进度计划详见专用合同条件及附录 3［进度计划］。

六、 合同文件的组成

组成本合同的合同文件包括：

（1）本协议书；

（2）中标通知书（如有）；

（3）投标函及其附录（如有）；

（4）专用合同条件及其附录；

（5）通用合同条件；

（6）委托人要求；

（7）全过程工程咨询服务费用清单；

（8）全过程工程咨询服务大纲；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中双方签署的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

七、 双方承诺

1. 咨询人向委托人承诺，按照法律和技术标准以及合同约定提供全过程工程咨询服务。

2. 委托人向咨询人承诺，按照法律法规履行项目许可、核准或备案手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，按照本合同约定派遣相应的委托人代表，提供咨询服务所需的资料和条件，并按照合同约定的期限和方式支付服务费用和其他应支付款项。

八、 词语含义

合同协议书中的词语含义与通用合同条件和专用合同条件中赋予的含义相同。

九、 合同订立和生效

1. 合同订立时间：_________年_____月_____日

2. 合同订立地点：______________________________________________________。

3. 本合同一式_____份，具有同等法律效力，委托人执______份，咨询人执____份。

4. 本合同经双方签字盖章后生效。

委托人：（公章）                              咨询人：（公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）     法定代表人或其委托代理人： （签字）

统一社会信用代码：___________           统一社会信用代码：_____________

地址：_______________________           地址：_________________________

邮政编码：___________________           邮政编码：_____________________

法定代表人：_________________           法定代表人：___________________

委托代理人：_________________      委托代理人：___________________

电话：_______________________      电话：_________________________

传真：______________________       传真：_________________________

电子信箱：___________________      电子信箱：_____________________

开户银行：___________________      开户银行：_____________________

账号：_______________________      账号：_________________________

咨询人 （联合体成员）：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

第 1 条 一般规定

1.1 定义和解释

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同：是指委托人和咨询人就咨询服务约定双方权利义务的，根据法律规定和双方约定具有约束力的文件，由合同协议书第六条［合同文件的组成］所列的文件构成。

1.1.2 合同协议书：是指组成合同的，由委托人和咨询人共同签署的称为“合同协议书”的文件。

1.1.3 中标通知书：是指委托人通知咨询人中标的函件。

1.1.4 投标函：是指由咨询人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.5 投标函附录：是指由咨询人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.6 委托人要求：指合同文件中名为“委托人要求”的文件。

1.1.7 全过程工程咨询服务费用清单：是指投标文件中的咨询服务费用清单。

1.1.8 全过程工程咨询服务大纲：是指投标文件中的咨询服务大纲。

1.1.9 其他合同文件：是指合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.10 工程合同：是指委托人为实现本项目而与实施永久工程和临时工程的相关承包商、供应商、其他咨询方签订的工程、货物及服务合同。

1.1.11 合同当事人：是指委托人和（或）咨询人。

1.1.12 委托人：是指与咨询人签订合同协议书的，合同中接受咨询服务的一方，及取得该当事人资格的合法继承人和允许的受让人。

1.1.13 委托人代表：是指由委托人根据合同约定任命的，在委托人授权范围内代表委托人履行合同的代表。

1.1.14 咨询人：是指与委托人签订合同协议书的，合同中提供咨询服务的一方，及取得该当事人资格的合法继承人和允许的受让人。

1.1.15 咨询项目负责人：是指由咨询人根据合同约定任命的，在咨询人授权范围内代表咨询人负责合同履行，主持全过程工程咨询服务工作的负责人。

1.1.16 专业咨询负责人：是指由咨询人根据合同约定任命的，在咨询人授权范围内代表咨询人负责合同履行，主持相应专业咨询服务工作的负责人。

1.1.17 项目：是指合同协议书中所指的，双方约定由咨询人提供咨询服务的工程项目。

1.1.18 全过程工程咨询服务：在组成本合同的全部文件中也可简称为咨询服务，是指咨询人接受委托人的委托，并在合同协议书和附录 1［服务范围］中明确的，在项目投资决策阶段、工程建设阶段和运营维护阶段，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，采用多种服务方式组合，为委托人提供阶段性或整体解决方案的综合性智力服务活动。

1.1.19 全过程项目管理及统筹管理：策划管理、项目报批报建报验、合同管理、组织协调管理、招标采购管理、勘察管理、设计管理、质量管理、进度管理、投资管理、安全生产管理、信息管理、风险管理、验收移交管理以及对合同服务范围内的各专业服务进行统筹协调管理等。

1.1.20 服务成果：是指附录 1［服务范围］所列的，由咨询人为履行咨询服务按照合同约定向委托人提供的有形和无形的服务成果，包括但不限于阶段性和最终的研究、调查、模型、图纸、报告、说明、技术规定和其他类似的电子或实物文件，并应当采用合同中双方约定的载体和形式。

1.1.21 服务变更：是指根据第 7 条［变更和服务费用调整］构成服务变更的，对于咨询服务的任何更改。

1.1.22 服务费用签约价：是指委托人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.23 服务费用：是指委托人用于支付咨询人按照合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.24 服务开支：是指咨询人为履行合同所发生的，向第三方支付的合理开支，包括但不限于咨询人为履行合同发生的差旅费、通讯费、复印费、材料和设备检测费等。

1.1.25 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24：00 时。

1.1.26 基准日期：通过招标形式确定咨询人的以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，通过其他形式确定咨询人的以合同签订前 28 天的日期为基准日期。

1.1.27 服务开始日期：是指合同协议书中约定的，咨询人应开始本合同下咨询服务工作的绝对日期或相对日期。

1.1.28 服务完成日期：是指合同协议书中约定的，咨询人完成咨询服务的绝对日期或相对日期，包括合同约定的任何延长日期。

1.1.29 服务期限：是指从服务开始日期起计算的，合同协议书中规定的或根据合同约定修改后的完成咨询服务所需的时间。

1.1.30 服务进度计划：是指咨询人根据第 5.2 款［服务进度计划］提交的进度计划，包括根据合同约定对其不时进行的修订。

1.1.31 知识产权：是指包括但不限于专利、专利申请、商标、商业秘密、注册设计、注册设计申请、著作权、设计权利、精神权利、工艺流程、技术指标、配方、图纸、计算机软件和数据库权利在内的所有知识产权权利。

1.1.32 保密信息：是指所有在披露时被披露方特别标识为保密的信息，或常人根据该信息的性质和场景合理认为应予以保密的信息，包括但不限于保密或专有信息、商业秘密、数据、文件、通讯往来、计划、专有技术、配方、设计、计算、试验结果、样品、图纸、课题、技术指标、调研、照相、软件、工艺流程、程序、报告、地图、模型、协议、想法、方法、发现、发明、专利、概念、研究、开发以及商业和财务信息。

1.1.33 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.34 合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款解释的依据。

1.1.35 根据项目的特点，需补充约定的其它定义，在专用合同条件中约定。

1.2 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）本协议书；

（2）中标通知书（如有）；

（3）投标函及其附录（如有）；

（4）专用合同条件及其附录；

（5）通用合同条件；

（6）委托人要求；

（7）全过程工程咨询服务费用清单；

（8）全过程工程咨询服务大纲；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质或双方协商确定优先解释顺序。

1.3 语言文字

合同以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条件中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。除专用合同条件另有约定外，双方间的所有通信交流应使用编写合同所使用的语言。

1.4 法律和标准

1.4.1 适用法律

合同适用于中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及项目所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件以及需要明示的法律、法规和规章等。

1.4.2 标准规范

合同适用于项目的现行有效的国家标准、行业标准、项目所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。委托人要求使用国外技术标准的，委托人与咨询人在专用合同条件中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

委托人对项目的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应 当在专用合同条件中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为咨询人在签订合同 前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，并已包含在服务费用中。

1.4.3 法律和标准的变化

除专用合同条件另有约定外，咨询人完成咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向委托人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。

1.5 通信交流

与合同有关的协议、通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。委托人和咨询人应在专用合同条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子传输 方式等。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子传输方式发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至指定地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收、无理扣押或拖延的，视为认可往来函件的内容。

1.6 保密

1.6.1 任何一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的保密信息负有保密责任，未经该方事先书面同意，均不得自行或允许其雇员、分包商、顾问或代理人对外泄露或用于合同以外的目的。一方泄露或者在合同以外使用该保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。双方认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

1.6.2 但上述使用和披露限制不应适用于下列信息：

（1）在披露时为公共知识，或之后非因接收方的行为而成为公共知识的信息；

（2）在披露方披露时接收方已掌握，且并非从披露方直接或间接获取的信息；

（3）服务开始日期之后的任何时间从第三方处获取的信息，但该信息并非该第三方直接或间接从披露方处所获取；

（4）接收方在未利用保密信息的情况下独立开发的信息；

（5）法律法规、司法部门或政府机构发出指令要求披露的信息。

1.6.3 除专用合同条件另有约定外，合同下的保密义务应在服务完成日期或合同终止之日中较早者之后的两年届满。

1.7 发布

咨询人可以将与咨询服务和项目有关的材料和信息用于商业投标。除第 1.6 款［保密］和专用合同条件另有约定外，咨询人可以单独或与他人合作发布与咨询服务和项目有关的材料和信息，但如果在咨询服务完成之日或合同终止之日（以较早者为准）之后的两年内进行发布的，应事先通知委托人。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。除委托人另行书面同意外，咨询人的职员不应索取或接受合同规定以外的与项目有关的利益和报酬。

1.9 利益冲突

咨询人不得与其他第三方串通损害委托人利益，除委托人另行书面同意外，不得参与和委托人利益相冲突的任何活动。咨询人声明，在合同签订之日不存在可能使其在履行合同义务时引起利益冲突的事项，包括与项目的工程总承包、施工、材料设备供应单位之间不存在利害关系。如在合同履行期间发生利益冲突事项的，咨询人在得知该情况后应立即书面通知委托人，双方应根据诚信原则以及相关法律规定就解决方法达成一致。

1.10 合同修改

对合同的变更或修改应以书面形式做出并由合同当事人正式签署。

第 2 条 委托人

2.1 委托人一般义务

2.1.1 委托人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，并将 与咨询服务有关的相应结果书面通知咨询人。因委托人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致服务费用增加和（或）服务期限延长时，由委托人承担责任，但因咨询人未能根据合同约定协助委托人办理前述许可、核准或备案手续而导致的除外。

2.1.2 除附录 1［服务范围］另有约定外，委托人应向咨询人提供咨询服务时所涉及的所有外部关系的协调以及与其他组织相联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息，为咨询人履行职责提供外部条件。委托人应在工程合同中或根据工程合同的规定及时向相关承包商、供应商、本合同之外的其他咨询方等提供咨询人及咨询项目负责人的名称或姓名、管理范围、内容和权限以及其他必要信息，并负责就咨询人与委托人以及委托人的相关承包商、供应商、本合同之外的其他咨询方等之间职权相重叠或不明确的情况予以协调和明确。

2.1.3 为了咨询服务的需要，委托人应在不影响咨询人根据服务进度计划开展服务的时间内，按照专用合同条件的约定，免费向咨询人提供相关资料、设备和设施。如果咨询人履行服务时另需其他人员的服务，委托人应按照专用合同条件的约定，及时提供其他人员的服务，以保证咨询服务能够按服务进度计划进行。除附录 1［服务范围］另有约定外，其他人员的服务与咨询人的服务之间的界面管理责任应由委托人承担。咨询人应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员的行为负责。

2.1.4 合同当事人可在专用合同条件约定委托人应承担的其他义务。

2.2 委托人决定

除合同另有明确约定外，委托人应根据专用合同条件的约定，在不影响咨询人根据 服务进度计划开展咨询服务的时间内，对咨询人以书面形式提出的事项做出书面决定。对咨询人在贯彻落实委托人意见时提出的有关问题，委托人应及时予以解答。因委托人原因未能答复或答复不及时导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。

2.3 支付担保

除专用合同条件另有约定外，委托人要求咨询人提供履约担保的，委托人应当向咨询人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或保证保险保单或担保公司担保等形式，具体由双方在专用合同条件中约定。

2.4 委托人代表

委托人应指定一位有适当资格和经验的管理人员作为委托人代表，并在专用合同条件中明确其姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。委托人更换委托人代表的，应在专用合同条件约定的期限内提前书面通知咨询人。

2.5 委托人权利

2.5.1 委托人有订立所有与项目有关文件、合同的权利，对全过程工程咨询人在建设过程中负责起草及参与洽商的项目文件、参建合同等，拥有最终审定权。

2.5.2 委托人有权对项目建设过程进行监督，有权对全过程工程咨询人的工作计划、步骤等实施情况进行监督。

2.5.3 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

2.5.4 咨询人调换咨询项目负责人须事先经委托人同意。

2.5.5 委托人有权要求咨询人提交业务范围内的专项报告。

2.5.6 委托人有权要求咨询人更换不称职的全过程工程咨询团队工作人员，有权就适应全过程工程咨询需要提出增加全过程工程咨询人员的合理要求。

第 3 条 咨询人

3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人应根据合同约定以及附录 1［服务范围］约定的咨询服务内容和要求提供咨询服务。如附录 1［服务范围］中未详细描述咨询人的工作，则咨询人应为满足附录 1［服务范围］中描述的所有功能和目的而履行咨询服务。

3.1.2 咨询人应按照附录 4［咨询人主要咨询人员］组建能够满足咨询服务需要的咨询服务团队，并按照附录 3［进度计划］的约定完成咨询服务。

3.1.3 委托人需要咨询人提供履约担保的，应当按照相关规定在专用合同条件中明确约定，咨询人应按照约定的形式、金额及期限等向委托人提供履约担保。

3.1.4 咨询人在履行合同义务时，应严格按照国家法律法规、强制性国家标准以及合同约定履行职责，维护委托人的合法利益，保证服务成果的质量，运用合理的专业技术和经验知识，按照有经验的咨询人为同等规模、性质和复杂程度的项目提供同等咨询服务时应有的职业标准，谨慎、勤勉地履行其在合同下的责任和义务。

3.1.5 法律、法规、规章有相应规定的，咨询人及其咨询人员应具有履行咨询服务所需的资质或资格。由咨询人按照第 3.4 款［转让和交由其他咨询单位实施咨询服务］的约定将相应的咨询服务转让给第三方或交由其他咨询单位实施的，该第三方和其他咨询单位应具有相应资质或资格。

3.1.6 在履行合同期间，咨询人应使委托人保持对咨询服务进展的了解，并按照附录 3［进度计划］的约定，定期向委托人报告咨询服务工作进展。

3.1.7 任何由委托人支付费用并提供给咨询人使用的物品都是属于委托人的财产。咨询人有权无偿使用第 2.1.3 项中由委托人提供的设备、设施和人员提供的服务。 咨询人应采取合理的措施来保护委托人的财产，直至咨询服务完成并将其退还给委托人。保护委托人的财产所产生的费用应由委托人承担。

3.1.8 合同当事人可在专用合同条件约定咨询人应承担的其他义务。

3.2 咨询项目负责人

3.2.1 咨询项目负责人应为合同协议书及专用合同条件中约定的人选，并应具有 履行相应职责应具有的资格、能力和经验。咨询服务仅涉及投资决策阶段的，咨询项目负责人的资格要求由双方在专用合同条件中约定。咨询服务涉及工程建设阶段的，咨询项目负责人应当具有工程建设类注册执业资格且具有工程类、工程经济类高级职称。双方应在合同协议书及专用合同条件中明确咨询项目负责人的基本信息及授权范围等事项，咨询项目负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。

3.2.2 除专用合同条件另有约定外，咨询人需要更换咨询项目负责人的，应在专用合同条件约定的期限内提前书面通知委托人，并征得委托人书面同意。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换咨询项目负责人。咨询人擅自更换咨询项目负责人的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。对于咨询项目负责人确因患病、与咨询人终止劳动关系、工伤、去世等原因导致咨询人更换咨询项目负责人的，委托人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 委托人有权书面通知咨询人更换不称职的咨询项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于委托人有正当理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条件约定的期限内将新任命的咨询项目负责人信息报送委托人，并征得委托人同意后更换。咨询人无正当理由拒绝更换咨询项目负责人的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

3.3 咨询人员

3.3.1 咨询人应按照专用合同条件和附录 4［咨询人主要咨询人员］的约定，根据项目管理需要配备和派遣能胜任本职工作及具备相应能力和经验的各专业咨询负责人，以及其他专业技术人员和管理人员。对于承担投资决策综合性咨询业务的专业咨询负责 人和相关咨询人员，应具有为委托人提供决策依据和建议的能力。对于承担工程勘察、 设计、监理或造价咨询业务的专业咨询负责人和相关咨询人员，应具有法律法规规定的相应执业资格。咨询人根据合同派遣的咨询人员应取得委托人认可，对于已包含在投标文件、非招标项目响应文件和本合同中的咨询人员，除委托人明确提出异议外，均应视为已被委托人认可。

3.3.2 合同履行过程中，咨询人委派的咨询人员应相对稳定，以保证咨询工作的顺利进行。咨询人更换专业咨询负责人、有执业资格要求的主要咨询人员时，应提前 7 天书面通知委托人，除主要咨询人员客观上无法正常履职情形外，还应征得委托人书面同意，由咨询人负责安排具有同等资格和能力的人员代替，同时承担更换费用。委托人对咨询人的主要咨询人员资格或能力有异议而提出更换的，应提出书面要求并须阐述更换理由，咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

3.3.3 若咨询人认为其咨询人员的健康或安全保障将受到不可抗力或双方在专用合同条件中约定的其他事件的影响，则咨询人有权在将相应事件告知委托人后，暂停全部或部分咨询服务，并将其咨询人员转移，直至不可抗力或其他事项影响消失。

3.4 转让和交由其他咨询单位实施咨询服务

3.4.1 除应收款项的转让外，没有委托人的书面同意，咨询人不得转让合同涉及的利益。未经另一方同意，任何一方均不得转让其在本合同下的义务。

3.4.2 咨询人不得将其承担的全部咨询服务转让给第三方，或将全部咨询服务肢解后全部转让给多个第三方。

3.4.3 咨询人应当自行完成自有资质证书许可范围内的咨询服务。在保证整个项目完整性的前提下，咨询人可按照专用合同条件的约定或经委托人书面同意，将自有资质证书许可范围外的咨询服务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的其他咨询单位实施。对于以暂估价形式包括在本合同范围内的咨询服务，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，可由委托人自行招标，也可由委托人与咨询人共同作为招标人，或者由委托人同意后由咨询人担任招标代理人，根据项目特点和实际需要选择咨询团队或咨询方案招标。

3.4.4 委托人同意咨询人将部分咨询服务交由其他咨询单位完成，不减轻或免除咨询人就该部分咨询服务应承担的责任和义务。咨询人仍应对该部分咨询服务负总责，就该其他咨询单位的行为、疏忽和违约承担相应责任。

3.5 联合体

3.5.1 如咨询人为联合体，则联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。

3.5.2 联合体各方应在签订合同协议书前向委托人提交联合体协议，并在其中约定联合体的牵头人和各成员工作分工、权利、义务、责任，经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意不得变更联合体成员、各成员履行的咨询服务以及联合体的法律性质。

3.5.3 联合体各方应根据法律规定和合同约定向委托人承担相应责任，并应在专用合同条件中明确联合体各方为履行合同应向委托人承担责任的方式。专用合同条件中没有约定的，联合体各方应向委托人承担连带责任。

3.5.4 联合体牵头人应根据专用合同条件的约定对咨询服务成果承担责任，并负责组织联合体各成员全面履行合同以及与委托人联系并接受委托人指示。

3.5.5 委托人向联合体支付服务费用的方式及其他关于联合体的约定在专用合同条件中约定。

第 4 条 服务要求和服务成果

4.1 咨询服务的依据

4.1.1 委托人应根据附录 1［服务范围］的约定，在不影响咨询人根据服务进度计划开展服务的时间内，向咨询人提供与咨询服务有关的一切资料和信息，包括但不限于项目的相关情况以及相关承包商、供应商和咨询人的名录和信息。委托人提供上述资料超过约定期限，导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。

4.1.2 委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。委托人未按照约定提供必要的资料和信息，影响服务成果的质量或导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。任何一方发现资料中存在错误、疏漏或问题的，应当及时通知另一方，但对上述错误、疏漏或问题的纠正应经委托人确认。

4.1.3 委托人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律法规，压缩合理服务期限，降低技术标准和工程质量、安全标准提供咨询服务。有关的特殊标准和要求由双方在专用合同条件中约定。

4.1.4 委托人要求进行主要技术指标控制的，经委托人与咨询人协商一致后应在附录 1［服务范围］中进行约定。委托人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于委托人的原因导致变更主要技术指标控制值的，委托人承担相应责任。咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于咨询人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。

4.2 对服务成果的要求

4.2.1 服务成果应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同约定。具体的服务成果内容和要求在附录 1［服务范围］中约定。

4.2.2 咨询人应对其所提供的服务成果的真实性、有效性和科学性负责。因咨询人原因造成服务成果不合格的，包括由于服务成果的质量问题、数据不实、计算方法错误所导致的决策失误，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按照合同约定承担相应违约责任。

4.2.3 因委托人原因造成服务成果不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。

4.3 服务成果的交付

4.3.1 咨询人应按照附录 3［进度计划］约定的服务成果交付时间向委托人交付服务成果，委托人应当出具书面签收单。

4.3.2 委托人要求咨询人提前交付服务成果的，应向咨询人下达提前交付的书面通知并明确提前交付的内容，但委托人不得压缩合理的服务期限。咨询人应向委托人提交提前交付服务成果建议书，该建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的服务费用等内容。委托人接受该建议书的，咨询人应按照该建议书修订咨询服务进度计划，由此增加的服务费用由委托人承担。咨询人认为提前交付服务成果无法执行的，应向委托人提出书面异议，委托人应在收到异议后 7 天内予以答复，7 天内未予答复的，视为委托人认可咨询人的书面异议。

4.3.3 委托人要求咨询人提前交付服务成果的，或咨询人提出提前交付服务成果的建议能够给委托人带来效益的，合同当事人可以在附录 2［服务费用和支付］中约定对提前交付服务成果的奖励。

4.4 服务成果的审查

4.4.1 咨询人的服务成果应报委托人审查同意。审查的范围和标准在附录 1［服务范围］中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和合同约定。除本合同对期限另有约定外，委托人收到咨询人的服务成果后，应在 21 天内做出审查结论或提出异议。委托人对服务成果有异议的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的具体内容。咨询人应根据委托人的书面说明，进行修改后重新报送委托人审查，上述 21 天的答复期限应重新起算。合同约定的答复期限届满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，除服务成果需经政府部门审查和批准外，视为咨询人的服务成果已获委托人同意。

4.4.2 如果委托人的修改意见超出或更改了附录 1［服务范围］所约定的服务范围，应适用第 7 条［变更和服务费用调整］的约定。

4.4.3 服务成果需政府有关部门审查或批准的，委托人应在审查同意咨询人的服务成果后在专用合同条件约定的期限内，向政府有关部门报送服务成果，咨询人应予以协助。咨询人需按政府有关部门的审查意见修改服务成果。如上述审查意见构成了对附录1［服务范围］所约定的服务范围的变更的，委托人应当根据第 7 条［变更和服务费用调整］向咨询人另行支付费用。

4.4.4 委托人需要组织审查会议对服务成果进行审查的，审查会议的形式、组织方和时间安排，在专用合同条件中约定。服务成果审查会议的会议费用及委托人的上级单位、政府有关部门参加审查会议的费用由委托人承担。咨询人有义务参加委托人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其服务成果，并提供有关补充资料。委托人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对服务成果进行修改、补充和完善。

4.4.5 因咨询人原因，未能按第 4.3 款［服务成果的交付］约定的时间向委托人提交服务成果，致使审查无法进行或无法按期进行，造成服务进度计划延误、窝工损失及委托人费用增加的，咨询人应按第 11 条［违约责任］的约定承担责任。因委托人原因，致使服务成果审查无法进行或无法按期进行，导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。

4.4.6 因咨询人原因造成服务成果不合格致使文件审查无法通过的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 11 条［违约责任］的约定承担责任。

因委托人原因造成服务成果不合格致使文件审查无法通过，导致服务费用增加和 （或）服务期限延长的，由委托人承担。

4.4.7 委托人对服务成果的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。

4.5 管理和配合服务

4.5.1 咨询人应根据附录 1［服务范围］以及相关法律法规的规定，对工程合同相关的承包商、供应商、其他咨询方或委托人在工程合同下的其他相关方进行管理和提供配合。此类管理和配合服务包括但不限于：

（1） 作为投资决策咨询人，就相关影响投资项目可行性的要素与项目各相关方进行联系和沟通，提供科学的决策依据和建议；

（2） 作为招标代理人，根据招标采购的需要，与投标人、评标人、相关政府机构等相关方进行联系协调；

（3） 作为勘察人积极提供勘察配合服务，进行勘察技术交底，委派专业人员配合及时解决与勘察有关的问题，参与基坑基底验收和工程竣工验收等工作；

（4） 作为设计人积极提供设计配合服务，进行设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与工程竣工验收等工作；

（5） 作为监理人，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责；

（6） 作为造价咨询人，与承包商等项目各参与方就项目资金使用、竣工结算等工程造价相关事宜进行联系与沟通，协调项目参与各方的关系；

（7） 作为项目管理人对招标代理、勘察、设计、监理、造价等服务及相关活动进行统筹管理工作。

4.5.2 咨询人根据附录 1［服务范围］提供管理和配合服务时，应当根据委托人的授权以及合同约定代表委托人进行。具体授权范围在专用合同条件中约定，且委托人应将对咨询人的授权和对权限的限制在工程合同中写明或书面告知委托人在工程合同下的相关方。如咨询人或咨询项目负责人在合同下的授权权限与工程合同下的职责存在歧义或矛盾，咨询人应通知委托人，且委托人应尽快给出指示以纠正该歧义或矛盾，必要时应根据合同约定签发服务变更的通知。

4.5.3 在委托人和工程合同相关方之间提供证明、行使决定权或处理权时，咨询人应当作为独立的专业人员，根据自己的专业技能和判断进行工作，并提供必要的证明资料。在咨询人做出任何影响该工程合同相关方义务的指示和决定前，对于可能对费用、质量或时间产生重大影响的任何变更，须事先得到委托人的批准。因情况紧急，难以和委托人取得联系的，咨询人应当妥善处理委托事务，但事后应尽快将该情况通知委托人。

第 5 条 进度计划、延误和暂停

5.1 服务的开始和完成

5.1.1 委托人应在计划开始服务日期 7 天前向咨询人发出开始服务工作通知，服务期限自开始服务通知中载明的日期或按照专用合同条件约定的日期起算。咨询服务应在专用合同条件所约定的时间或期限内开始和完成，根据合同约定进行延期的除外。

5.2 服务进度计划

5.2.1 咨询人应按照双方在专用合同条件中的约定，提交服务进度计划，计划应至少包括：

（1） 咨询人为按时完成所有咨询服务而计划开展各项咨询服务的顺序和时点；

（2） 附录3［进度计划］或合同其他部分所约定的将各项服务成果交付委托人的关键日期；

（3） 需要委托人或第三方提供决策、同意、批准或资料的关键日期；

（4） 附录3［进度计划］中约定的任何其他要求。

5.2.2 除专用合同条件另有约定外，委托人应当在收到咨询人提交的服务进度计划后 14 天内完成审批或提出异议，逾期未审批或提出异议的，视为委托人认可该服务进度计划，咨询人应根据该计划提供咨询服务。

5.2.3 咨询人应经常审查服务进度计划，若该计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应及时向委托人提交修订的服务进度计划，并附相关措施和资料。除专用合同条件对期限另有约定外，委托人应在收到修订的服务进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为委托人同意咨询人提交的修订的服务进度计划。

5.2.4 对于任何可能对服务产生不利影响、导致服务费用增加或服务进度计划延误的事件或情况，任何一方在得知上述事件或情况后应立即向另一方发出通知。

5.3 服务进度的延误

5.3.1 非咨询人原因导致的延误如因以下原因导致咨询服务进度延误的：

（1） 委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定 或存在错误或疏漏的；

（2） 委托人未能按合同约定提供咨询服务工作条件、设施场地、人员服务的；

（3） 委托人对咨询服务的服务变更；

（4） 委托人或委托人的承包商、供应商、其他咨询方等使咨询服务受到障碍或延误的；

（5） 委托人未按合同约定日期足额付款的；

（6） 不可抗力；

（7） 专用合同条件中约定的其他情形。

除专用合同条件另有约定外，咨询人应在发生上述情形后 7 天内向委托人发出要求延期的书面通知，并在发生该情形后 14 天内提交要求延期的书面说明供委托人审查。委托人收到咨询人要求延期的说明后，应在 7 天内进行审查并就是否延长服务期限、修订服务进度计划及延期天数向咨询人进行书面答复。如果委托人在收到咨询人提交要求延期的说明后，在上述约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被委托人批准。 上述服务进度延误情形导致服务费用增加的，委托人应当按照第 7 条［变更和服务费用调整］调整服务费用。

5.3.2 咨询人原因导致的延误因咨询人原因导致咨询服务进度延误的，咨询人应按照第 11.2.3 项[咨询人的违约责任]的约定承担违约责任。专用合同条件约定了逾期违约金的，咨询人还应根据约定的逾期违约金计算方法和最高限额支付逾期违约金。咨询人支付逾期违约金后，不免除咨询人继续完成咨询服务的义务。

5.4 服务的暂停

5.4.1 委托人的暂停通知

委托人可根据项目建设情况，通过提前 28 天向咨询人发出书面通知的方式，以任何原因指示咨询人暂停部分或全部咨询服务工作，但应在通知中列明暂停的日期及预计暂停的期限。

5.4.2 咨询人的暂停权利下列情况下，咨询人可暂停全部或部分咨询服务：

（1） 委托人未能按期支付款项，且委托人未根据第6.3款［有争议部分的付款］就未付款项发出异议通知的。在此情况下，咨询人应提前28天向委托人发出暂停通知；

（2） 发生不可抗力。在此情况下，咨询人应根据第10.2款［不可抗力的通知］尽快向委托人发出通知，且应尽力避免或减少咨询服务的暂停；

（3） 专用合同条件约定的其他情形。

5.4.3 已暂停服务的恢复

（1） 若委托人根据第5.4.1项［委托人的暂停通知］要求咨询人暂停咨询服务，咨询人应在收到委托人恢复通知后28天内恢复咨询服务。

（2） 若咨询人根据第5.4.2项［咨询人的暂停权利］暂停咨询服务，咨询人应在导致暂停的事项终止后尽快恢复咨询服务。

5.4.4 服务暂停的后果

（1） 对于咨询人在暂停前根据合同约定已经履行的咨询服务，委托人应支付相应的服务费用。

（2） 在暂停期间，咨询人应采取合理的措施保证服务成果的安全、完整和保管，以避免毁损。

（3） 暂停导致的延误应根据第5.3款［服务进度的延误］修订。

（4） 除不可抗力及咨询人原因导致的暂停外，咨询服务的暂停和恢复所产生的费用应由委托人承担，咨询人应尽快通知委托人因暂停和恢复所产生的费用。双方应根据

第6.2款［支付程序和方式］调整对咨询人的支付。

第 6 条 服务费用和支付

6.1 服务费用

6.1.1 委托人和咨询人应当在附录 2［服务费用和支付］中明确约定服务费用的组成部分和计取方式，包括变更和调整的计取方式。

6.1.2 除附录 2［服务费用和支付］另有约定外，合同下约定的服务费用均已包含国家规定的增值税税金。

6.1.3 委托人和咨询人应当在附录 2［服务费用和支付］中明确约定咨询人为履行合同发生的差旅费、通讯费、复印费、材料和设备检测费等服务开支是否已包含在服务酬金内，以及服务酬金中未包括的服务开支的计取和支付方法。

6.1.4 对于咨询人在服务过程中提出合理化建议并被委托人采纳，以及咨询人提供咨询服务节约本项目投资额、咨询人提前交付服务成果等使委托人获得效益或规避潜在风险的情形，双方可在附录 2［服务费用和支付］中约定奖励金额的计取和支付方法。

6.2 支付程序和方式

6.2.1 咨询人应在附录 2［服务费用和支付］约定的每个应付款日的至少 7 天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应包括下列款项的金额及明细：

（1） 当期已经完成的咨询服务对应的服务酬金；

（2） 根据附录2［服务费用和支付］约定，咨询人为提供咨询服务所产生的、不包含在服务酬金内的合理服务开支；

（3） 根据附录2［服务费用和支付］的约定，根据咨询人提供咨询服务节约的投资额等标准对咨询人进行的奖励金额；

（4） 根据第7条［变更和服务费用调整］应增加或扣减的变更调整金额；

（5） 根据第11条［违约责任］约定应增加或扣减的索赔或违约金额；

（6） 对已付款中出现的错误、遗漏或重复的修订，应在当期付款中支付或扣除的金额；

（7） 根据合同及附录2［服务费用和支付］约定应增加和扣减的其他金额。

6.2.2 在对已付款进行汇总和复核过程中发现错误、遗漏或重复的，委托人和咨询人均有权提出修正申请。经委托人和咨询人同意的修正，应在下期付款中支付或扣除。

6.2.3 委托人未能按期支付款项的，应按照专用合同条件的约定向咨询人支付逾期付款违约金。委托人支付逾期付款违约金不影响咨询人按合同约定行使暂停或终止咨询服务的权利。

6.2.4 未经咨询人书面同意，委托人不应以存在针对咨询人的索赔等为原因，扣留其应付的款项，除非仲裁庭或法院根据第 13.4 款［仲裁或诉讼］将应付款项判给委托人。

6.2.5 对于按月或按阶段支付的服务费用，应由咨询人提交该月或该阶段的支付申请书、费用说明及合理必要的证明材料复印件，服务酬金、服务开支和奖励金额等款项应分列，报送委托人审核并支付。除此之外，对于约定的服务费用以外发生的费用，应随费用发生的该月或该阶段的服务费用一并提交支付申请书和支付。

6.2.6 在合同终止的情况下，即使未到支付服务费用的日期，咨询人有权得到已完成的咨询服务的付款。

6.2.7 除专用合同条件另有约定外，服务费用均以人民币支付。涉及其他货币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用合同条件中约定。

6.3 有争议部分的付款

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后 7 天内，以书面形式向咨询人发出异议通知，并说明有异议部分款项的数额及理由。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第 13 条［争议解决］约定办理。 对双方最终确定应支付给咨询人的有异议款项，仍应适用第 6.2 款［支付程序和方式］的约定。

6.4 结算和审核

6.4.1 委托人与咨询人应按附录 2［服务费用和支付］的约定及时进行服务费用和其他费用的结算和合同尾款支付。

6.4.2 对于按照服务时间计取的服务酬金以及按照实际发生计取的服务开支，咨询人应保存能够明确标明有关服务时间和服务开支的最新记录，并根据委托人的合理要求提供上述记录。

6.4.3 在服务期限内和咨询服务完成或终止后的一年内，委托人可向咨询人提前不少于 14 天发出通知，要求由委托人或其指定的第三方单位审计咨询人提出的与咨询服务相关的上述服务时间和服务开支记录。审核应在正常的营业时间内并在保存记录的办公场所开展，且咨询人应提供合理的配合，但审核的费用应由委托人承担。委托人不得以审计为由拖延支付和结算服务费用。

第 7 条 变更和服务费用调整

7.1 变更情形

7.1.1 除专用合同条件另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行服务变更：

（1） 因非咨询人原因导致项目的内容、规模、功能、条件、投资额发生变化；

（2） 委托人提供的资料以及根据本合同应提供的设备、设施和人员发生变化；

（3） 委托人改变咨询服务的范围、内容、方式；

（4） 委托人改变咨询服务的履行顺序和服务期限；

（5） 基准日期后，因项目所在地及提供咨询服务所在地的法律法规发生变动、强制性技术标准的颁布和修改而引起服务费用和（或）服务期限的改变；

（6） 委托人或委托人的承包商、供应商、其他咨询方等使咨询服务受到障碍或延长的；

（7） 专用合同条件约定的其他服务变更情形。

上述服务变更不应实质性地改变咨询服务的程度或性质，如发生此类改变的应由委托人和咨询人协商一致，以对合同相关内容进行修订。

7.2 变更程序

7.2.1 咨询服务完成前，委托人可通过签发服务变更通知随时发起对咨询服务的变更。委托人也可先要求咨询人就即将采取的服务变更拟定建议书，委托人接受此建议书后应签发服务变更通知以确认该服务变更。

7.2.2 若咨询人认为委托人发出的指示或其他事件构成了服务变更，则应在合理可行的情况下尽快将该事件对服务进度计划、相关服务费用的影响通知委托人。除专用合同条件另有约定外，委托人应当在收到通知 14 天内签发服务变更通知或取消该指示，或签发该指示或事件不会导致服务变更的通知解释。咨询人可在收到进一步的通知后 7天内根据第 13 条［争议解决］将该事件作为争议提交，否则咨询人应遵守该委托人的进一步通知。委托人逾期签发服务变更通知、进一步通知或其他意见的，视为委托人认可该指示或事件构成服务变更。

7.2.3 委托人签发服务变更通知后，咨询人应受到该通知的约束，除非咨询人向委托人发出以下有证据支持的通知：

（1） 咨询人不具备实施服务变更的技术和资源；

（2） 咨询人认为服务变更将实质性地改变咨询服务的程度或性质；

（3） 委托人签发的服务变更通知存在违反法律法规或技术标准前置性规定的情形。

7.3 价格调整和变更影响

7.3.1 若服务变更可能影响其他部分的咨询服务、服务进度计划和服务期限或增加咨询人工作量的，委托人和咨询人应对此服务变更引起的价格调整和计算方式，包括对其他部分的服务的影响、服务进度计划和服务完成日期的影响以及增加工作量的影响达成一致。

7.3.2 服务变更引起的价格调整应根据附录 2［服务费用和支付］中的取费标准确定，若附录 2［服务费用和支付］中的取费标准不适用于该服务变更，则双方应达成新的取费标准。

7.3.3 服务变更引起的价格调整和其对服务进度计划的影响需经委托人的书面同意和确认。委托人同意价格调整和服务变更的影响后，应向咨询人发出指令，以开始执行服务变更。

7.3.4 以下情况委托人可直接向咨询人发出开始执行服务变更的指令：

（1）咨询人收到服务变更通知 14 天后，双方未能确认服务变更的所有影响并达成 一致；

（2）在服务变更工作开始前，双方无法确认服务变更的所有影响并达成一致。在此情况下，咨询人应基于其付出的时间，根据附录 2［服务费用和支付］的取费标准获得补偿。若该取费标准不适用于该服务变更，则委托人应按照合理的费率或价格对咨询人进行补偿，直至双方就服务变更引起的价格调整和影响达成一致。

第 8 条 知识产权

8.1 知识产权归属和许可

8.1.1 委托人创造、开发和拥有的知识产权，包括但不限于委托人提供给咨询人 的资料、文件，委托人为实施项目自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求 的或其他类似性质文件的知识产权，均属于委托人。但委托人应向咨询人授予咨询人提 供咨询服务而合理必需的，使用上述知识产权的免许可费、可转许可的普通许可。

8.1.2 咨询人独立于合同之外而创造、开发和拥有的知识产权均属于咨询人。除专用合同条件另有约定外，咨询人为提供咨询服务而创造或开发的知识产权，包括但不限于咨询人编制的各类书面文件，均属于咨询人。但咨询人应向委托人授予委托人利用咨询服务或项目而合理必需的，使用上述知识产权的相关许可，除专用合同条件另有约定外，许可费用视为包含在服务费用中，不再另行计取。咨询人转让为提供咨询服务而创造或开发的知识产权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。

8.2 知识产权保证

8.2.1 咨询人和委托人保证，己方是拥有所提供的服务成果或资料的知识产权权利人，或已获得知识产权权利人的相关许可。如咨询人或委托人因使用对方提供的服务成果或资料而导致侵犯第三方的知识产权或其他权利，则提供方须与该第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用，并应在法律允许的情况下自担费用确保合法的权利人将相关权利转让或授予委托人或咨询人。

8.3 知识产权许可的撤销

8.3.1 如委托人根据第 12.2.1 项的约定、或者咨询人根据第 12.3.1 项的约定正当地终止合同，则其有权撤销根据本条所授予的知识产权许可，但双方另有约定的除外。

8.3.2 如委托人未能履行合同下到期的任何付款义务，则咨询人有权通过提前 28天发出通知的方式撤销根据合同授予委托人的任何知识产权许可。

第 9 条 保险

9.1 咨询人应投保的保险

9.1.1 咨询人应按照相关法律法规的要求和专用合同条件的约定，投保委托人认 可的、履行合同所需要的工程相关保险。工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

9.1.2 除专用合同条件另有约定外，保险费用视为包含在服务费用中，不再另行计取。如咨询人未根据合同约定购买上述保险，委托人可代为购买上述保险，产生的保险费用从服务费用中扣除。

9.2 保险的其他约定

9.2.1 咨询人应当保证上述保险在第 11.3 款［责任期限］约定的责任期限内持续有效，合同责任期延长的，咨询人应当及时续保。

9.2.2 咨询人应根据委托人的要求及时向委托人提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，以证明本条要求的保险持续有效。

9.2.3 如本条所述的保险被变更或提前终止，则咨询人应立即就此通知委托人，并另行提供符合本条要求的保险，除因委托人引起保险的变更或提前终止外，由此产生的保险费用由咨询人承担。

9.2.4 保险事故发生后，相关保险的投保人和被保险人应按照保险合同约定的条件和期限及时向保险人报告。咨询人和委托人应当在得知相关保险事故发生后及时通知对方。

第 10 条不可抗力

10.1 不可抗力的确认

10.1.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不能预见、不能避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。

10.1.2 不可抗力发生后，委托人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第 13 条［争议解决］的约定处理。

10.2 不可抗力的通知

10.2.1 任何一方遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

10.2.2 不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交书面中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终书面报告及有关资料。

10.3 不可抗力的后果

10.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。

10.3.2 不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

10.3.3 不可抗力发生前已完成的咨询服务应当按照合同约定进行支付。

10.3.4 因一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除该方的违约责任。

第 11 条违约责任

11.1 委托人违约

11.1.1 委托人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于委托人违约：

（1） 委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2） 委托人未能按合同约定提供咨询服务工作条件、设施场地、人员服务的；

（3） 委托人擅自将咨询人的成果文件用于本项目以外的项目或交第三方使用的；

（4） 委托人未按合同约定日期足额付款的；

（5） 委托人未能按照合同约定履行其他义务的。

11.1.2 通知改正

委托人发生上述违约情况的，咨询人可向委托人发出通知，要求委托人在指定的期 限内采取有效措施纠正违约行为。

11.1.3 委托人的违约责任

委托人应根据合同约定承担因其违约给咨询人增加的费用和（或）因服务期限延长等造成的损失，并支付咨询人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定委托人违约责任的承担方式和计算方法。

11.2 咨询人违约

11.2.1 咨询人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于咨询人违约：

（1） 由于咨询人原因，未按合同约定的时间和质量交付咨询服务成果文件的；

（2） 由于咨询人原因，造成工程质量事故或其他事故时；

（3） 咨询人未经委托人同意，擅自将咨询服务转让给第三方或交由其他咨询单位实施的；

（4） 未经委托人批准，咨询人擅自更换咨询项目负责人、专业咨询负责人等主要咨询人员的；

（5） 咨询人未能按照合同约定履行其他义务的。

11.2.2 通知改正

咨询人发生上述违约情况的，委托人可向咨询人发出通知，要求咨询人在指定的期限内改正。

11.2.3 咨询人的违约责任

咨询人应根据合同约定承担因其违约给委托人增加的费用和（或）因服务期限延误等造成的损失。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定咨询人违约责任的承担方式和计算方法。

11.3 责任期限

11.3.1 责任期限自合同生效之日开始，至专用合同条件中约定的期限或法律法规规定的期限终止。工程勘察、设计和监理等影响工程质量的服务内容的责任期限应延长至有关部门规定的工程寿命期。

11.3.2 除非一方在专用合同条件中约定的有关期限或法律法规规定的更早期限届满前，向另一方正式提出了索赔，否则不应认为该另一方对由任何事件所造成的任何损失或损害负责。

11.4 责任限制

11.4.1 任何一方在合同下产生的违约责任，应仅限于：

（1） 因违约直接造成的、合理可预见的损失；

（2） 除专用合同条件另有约定外，最大赔偿额不应超过全过程工程咨询服务费用（扣除国家规定的税金），但第11.4.4项另有约定的除外；

（3） 除本合同另有约定外，如咨询人被认为应和第三方共同向委托人负责，则咨询人支付的赔偿比例应仅限于因其违约而应负责的部分。

11.4.2 在提供与工程合同相关的咨询服务时，咨询人仅根据合同约定对委托人承担违约责任，而不应就工程合同下的相关方履行工程合同所产生的责任对委托人承担责任。在法律允许的前提下，委托人应尽合理努力保护咨询人免受工程合同下的相关方提起的、与工程合同相关的索赔而导致的损失。

11.4.3 在不损害咨询人根据第 12.4 款［合同解除的后果］享有的权利的前提下，任何一方均不应就其他合同、侵权行为以及任何法律法规等规定的任何收入损失、利润损失、生产延误、合同损失、使用损失、业务损失、第三方惩罚性赔偿、商业机会损失、或任何非直接、特殊或间接的损失负责。

11.4.4 任何一方因另一方故意或疏忽大意违约、欺诈、虚假陈述等不当行为造成损失，其损失赔偿不受本条下的责任限制约定所限制。

第 12 条合同解除

12.1 协商一致解除合同

委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

12.2 由委托人解除合同

12.2.1 除专用合同条件另有约定外，有下列情形之一的，委托人可通过提前 14 天向咨询人发出通知解除合同：

（1） 未经委托人同意，咨询人将咨询服务全部或部分交由第三方实施的；

（2） 咨询人未履行其义务或履行义务不符合本合同约定，委托人向咨询人发出通知，列明违约情况和补救要求，咨询人在此通知发出后28天内未能对违约进行补救；

（3） 在不影响第5.4.1项［委托人的暂停通知］下的权利义务情况下，不可抗力导致咨询服务暂停超过168天；

（4） 咨询人违反了第1.8款［严禁贿赂］的约定；

（5） 咨询人宣告破产或无力偿还债务；

（6） 专用合同条件约定的其他合同解除情形。

12.2.2 委托人可提前 56 天向咨询人发出通知单方决定解除合同，但需按照第12.4.4 项的约定补偿咨询人因合同终止而损失的预期利润。

12.3 由咨询人解除合同

12.3.1 除专用合同条件另有约定外，有下列情形之一的，咨询人可通过提前 14 天向委托人发出通知解除合同：

（1） 咨询服务已根据第5.4.1项［委托人的暂停通知］暂停了超过168天；

（2） 咨询服务已根据第5.4.2项［咨询人的暂停权利］的（1）目和（3）目暂停了超过42天；

（3） 咨询服务因不可抗力已根据第5.4.2项［咨询人的暂停权利］第（2）目暂停了超过168天；

（4） 委托人违反了第1.8款［严禁贿赂］的约定；

（5） 委托人宣告破产或无力偿还债务；

（6） 专用合同条件约定的其他合同解除情形。

12.4 合同解除的后果

12.4.1 咨询人应根据其在合同解除前已履行的咨询服务获得支付。

12.4.2 若委托人根据第 12.2.1 项解除合同，则其有权：

（1） 要求咨询人移交截止至合同解除之日咨询人履行咨询服务所必需的所有文件、信息、计算和其他服务成果；

（2） 除因第12.2.1项第（3）目解除合同外，要求咨询人按照第11条[违约责任]赔偿因合同解除直接导致的合理可预见的费用损失（包括但不限于因安排其他咨询方完成咨询服务而发生的额外费用），且委托人有权将该等费用损失从应支付给咨询人的款项中扣除；

（3） 暂停应向咨询人支付的款项，直至委托人收到第（1）目中的所有咨询服务资料且获得第（2）目的全部赔偿。

12.4.3 若委托人根据第 12.2.2 项解除合同，或咨询人根据第 12.3.1 项解除合同，因合同解除所产生的费用应由委托人承担，咨询人应尽快通知委托人合同解除所产生的费用。

12.4.4 若委托人根据第 12.2.2 项解除合同，或咨询人根据第 12.3.1 项第（1）目和第（4）至（6）目解除合同，委托人应补偿咨询人因合同终止而损失的预期利润。

12.4.5 合同解除不应损害或影响合同解除前已发生的双方责任和义务。

第 13 条争议解决

13.1 和解

对于因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人应本着诚实信用的原则，通过 友好协商解决。争议的一方应以书面形式通知另一方，说明争议的具体内容。双方可以就争议自行和解，自行和解达成的协议经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

13.2 调解

如合同当事人不能在收到上述通知后的 14 天内或双方另行商定的其他时间内解决该争议，可以就该争议请求相关行政主管部门、行业协会或双方另行约定的第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

13.3 争议评审

合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则的，按下列约定执行：

13.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条件另有约定外，双方应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生后 14 天内，选定争议评审员。选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由双方共同确定或由双方委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条件约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由双方各承担一半。

13.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14 天内做出书面决定，并说明理由。双方可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。

13.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组做出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。 任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

13.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：

（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向有管辖权的人民法院起诉。

13.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第 1 条 一般规定

1.1 定义和解释

1.1.合同当事人补充约定的其他定义___________________________________

__________________________________________________________________________。

1.2 合同文件的优先顺序

组成合同的文件及优先解释顺序为________________________________________

__________________________________________________________________________。

1.3 语言文字

合同语言：_____________________________________________________________。

1.4 法律和标准

1.4.1 适用法律

适用法律：_____________________________________________________________。

1.4.2 标准规范

标准规范：_____________________________________________________________。

1.4.3 法律和标准的变化

双方关于法律和标准变化的约定：__________________________________________

__________________________________________________________________________。

1.5 通信交流

委托人接收文件的地点：_________________________________________________；

委托人指定的接收人为：_________________________________________________；

委托人指定的联系电话及传真号码：_______________________________________；

委托人指定的电子传输方式：_____________________________________________。

咨询人接收文件的地点：_________________________________________________；

咨询人指定的接收人为：_________________________________________________；

咨询人指定的联系电话及传真号码：_______________________________________；

咨询人指定的电子传输方式：_____________________________________________。

1.6 保密

1.6.3 保密期限：_______________________________________________________。

1.7 发布

发布限制：_____________________________________________________________。

第 2 条 委托人

2.1 委托人一般义务

2.1.3 委托人提供的设备、设施和其他人员服务

（1）委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

（2）委托人提供的设施

| 名称 | 数量 | 要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.临时居住用房 |  |  |  |
| 2.临时办公用房 |  |  |  |
| 3.交通道路 |  |  |  |
| 4.公共设施 |  |  |  |

- 委托人提供的其他人员服务

| 名称 | 数量 | 要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

（4）委托人需提供的其他相关资料：

| 资料及文件名称 | 数量 | 要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.项目管理基础资料 |  |  |  |
| 2.设计基础资料 |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |

2.1.4 委托人的其他义务：_______________________________________________。

2.2 委托人决定

为保证服务按服务进度计划进行，委托人应在_________天内就咨询人以书面形式提交给他的事宜做出书面决定。

2.3 支付担保

委托人是否提供支付担保：_______________________________________________；

委托人提供支付担保的形式：_____________________________________________。

2.4 委托人代表

委托人代表：

姓 名：________________________________________________________________；

身份证号：_____________________________________________________________；

职 务：________________________________________________________________；

联系电话：_____________________________________________________________；

电子邮箱：_____________________________________________________________；

通信地址：_____________________________________________________________；

委托人对委托人代表的授权范围如下：____________________________________。

第 3 条 咨询人

3.1 咨询人一般义务

3.1.3 咨询人是否提供履约担保：_________________________________________。

咨询人提供履约担保的形式、金额及期限：___________________________________

__________________________________________________________________________。

3.1.8 咨询人的其他义务：_______________________________________________。

3.2 咨询项目负责人

3.2.1 咨询项目负责人：

姓名：______________________________________________________________；

身份证号：_________________________________________________________；

职称：______________________________________________________________；

执（职）业资格种类及注册证书编号：______________________________________；

联系电话：_____________________________________________________________；

电子信箱：_____________________________________________________________；

通信地址：_____________________________________________________________；

咨询人对咨询项目负责人的授权范围如下：________________________________

__________________________________________________________________________。

3.2.2 咨询人更换咨询项目负责人的，应提前_________天书面通知委托人。

咨询人更换咨询项目负责人的其他情形：__________________________________

__________________________________________________________________________。

咨询人擅自更换咨询项目负责人的违约责任：______________________________

__________________________________________________________________________。

3.2.3 咨询人应在收到书面更换通知后_________天内更换咨询项目负责人。

咨询人无正当理由拒绝更换咨询项目负责人的违约责任：____________________

__________________________________________________________________________。

3.3 咨询人员

3.3.1 各专业咨询负责人：

（1）___________负责人

姓 名：______________________________________________________________；

身份证号：_____________________________________________________________；

职称：______________________________________________________________；

执（职）业资格种类及注册证书编号：_______________________________________；

联系电话：_____________________________________________________________；

电子信箱：_____________________________________________________________。

咨询人对其的授权范围如下：______________________________________________

__________________________________________________________________________。

（2）___________负责人

姓 名：______________________________________________________________；

身份证号：_____________________________________________________________；

职称：______________________________________________________________；

执（职）业资格种类及注册证书编号：_______________________________________；

联系电话：_____________________________________________________________；

电子信箱：_____________________________________________________________。

咨询人对其的授权范围如下：______________________________________________

__________________________________________________________________________。

（3）___________负责人

姓 名：______________________________________________________________；

身份证号：_____________________________________________________________；

职称：______________________________________________________________；

执（职）业资格种类及注册证书编号：_______________________________________；

联系电话：_____________________________________________________________；

电子信箱：_____________________________________________________________。

咨询人对其的授权范围如下：______________________________________________

__________________________________________________________________________。

3.3.2 咨询人无正当理由拒绝撤换主要咨询人员的违约责任：__________________

_________________________________________________________________________。

3.3.3 咨询人认为将使其咨询人员的健康或安全保障受到影响的其他事件：______

__________________________________________________________________________。

3.4 转让和交由其他咨询单位实施咨询服务

3.4.3 允许转让或交由其他咨询单位实施的服务内容和要求包括：______________

__________________________________________________________________________。

咨询人擅自转让或交由其他咨询单位实施咨询服务应承担的违约责任：__________

__________________________________________________________________________。

3.5 联合体

3.5.3 联合体牵头人和各方的权利、义务和责任：_____________________________

__________________________________________________________________________。

3.5.5 委托人向联合体支付服务费用和其他费用的方式：______________________

__________________________________________________________________________；

其他关于联合体的约定：__________________________________________________

__________________________________________________________________________。

第 4 条 服务要求和服务成果

4.1 咨询服务的依据

咨询服务的特殊标准或要求：____________________________________________；

咨询服务适用的技术标准：_______________________________________________。

4.2 对服务成果的要求

对咨询服务成果的其他要求：_____________________________________________。

4.4 服务成果的审查

4.4.1 委托人对咨询人的咨询服务成果审查期限不超过__________天。

4.4.3 委托人在审查同意咨询人的服务成果后________天内，向政府有关部门报送

服务成果，咨询人应按委托人要求及时予以协助，协助时间应为___________________。

4.4.4 审查会议的审查形式和时间安排：____________________________________

__________________________________________________________________________。

4.5 管理和配合服务

4.5.1 关于管理和配合服务的其他约定：____________________________________

__________________________________________________________________________。

4.5.2 委托人对咨询人的授权范围：________________________________________

__________________________________________________________________________。

第 5 条 进度计划、延误和暂停

5.1 服务的开始和完成

5.1.1 服务开始日期为以下第___________________项：

（1）在合同生效后____________天内；

（2）在咨询人收到合同规定的第一次付款后_____________天内；或者：_______；

（3）计划开始日期：__________年______月______日。

5.1.2 服务完成日期为以下第___________________项：

（1）对于投资前或工程实施前的各类咨询服务，或只提供咨询报告、建议书等的服务，可约定自服务开始日期起______________日内完成；

（2）对于履行为完成某一预定任务所需的服务，可约定自服务开始日起至负责的工程或任务预定完成日期___________________为止；

（3）对于与工程项目建设进度相关联的服务，如工程监理、项目管理等，可约定自服务开始日期至__________年______月______日或项目相关工程计划竣工日期或缺陷责任期满。

5.2 服务进度计划

5.2.1 咨询人应提交服务进度计划的时间：_________________________________。

5.2.2 委托人审查服务进度计划的时间：___________________________________。

5.2.3 委托人审查修订的服务进度计划的时间：_____________________________。

5.3 服务进度的延误

5.3.1 非咨询人原因导致延误的其他情形：__________________________________

__________________________________________________________________________。

咨询人发出通知的时间：_________________________________________________；

委托人书面答复的时间：_________________________________________________。

非咨询人原因导致咨询服务进度延误，服务期限相应顺延。附加服务费用的计算方法和上限为：_______________________________________________________。

5.3.2 咨询人原因导致的延误

因咨询人原因导致咨询服务进度延误，逾期违约金的计算方法和上限为：_________

__________________________________________________________________________。

5.4 服务的暂停

5.4.1 咨询人可暂停全部或部分服务的其他情形：____________________________

__________________________________________________________________________。

第 6 条 服务费用和支付

6.1.服务费用

服务酬金中未包括的服务开支的计取和支付方法：委托咨询服务内容之外的项目建设需发生的相关费用，如报批报建、水电报装等手续费用，由委托人支付。委托人应在咨询人提供相关支付申请后_____个工作日内完成支付。

6.2 支付程序和方式

6.2.1 支付的时间：_____________________________________________________。

6.2.3 委托人逾期支付违约金的计算方式：_________________________________。

咨询人在约定的支付之日起_____个工作日后未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知_____个工作日后仍未支付或未提出受托人可以接受的延期支付安排，受托人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后_____个工作日内受托人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，受托人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解 除。

6.2.7 服务费用的支付货币：

| 服务范围 | 支付的币种 | 占合同货币的比例 | 对合同货币的汇率 |
| --- | --- | --- | --- |

第 7 条 变更和服务费用调整

7.1 变更情形

其他变更情形：_________________________________________________________。

7.2 变更程序

7.2.2 委托人对服务变更的答复时间：_____________________________________。

第 8 条 知识产权

8.1 知识产权归属和许可

8.1.2 双方关于知识产权归属及许可的约定：________________________________

__________________________________________________________________________。

8.3 知识产权许可的撤销

8.3.1 双方关于知识产权许可撤销的其他约定：______________________________

__________________________________________________________________________。

第 9 条 保险

9.1 咨询人应投保的保险

9.1.1 咨询人应投保的险种：

| 险种 | 最低保险额 | 保险期限 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- |

9.1.2 关于保险费用的其他约定：_________________________________________。

9.2 保险的其他约定

9.2.2 关于保险凭证提供的约定：_________________________________________

__________________________________________________________________________。

9.2.3 关于保险被变更或提前终止的约定：_________________________________

__________________________________________________________________________。

第 10 条不可抗力

10.1 不可抗力的确认

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：___________

__________________________________________________________________________。

10.3 不可抗力的后果

双方约定的不可抗力后果承担方式：________________________________________

__________________________________________________________________________。

第 11 条违约责任

11.1 委托人违约

11.1.1 委托人违约的其他情形：___________________________________________

__________________________________________________________________________。

11.1.3 委托人违约责任的承担方式和计算方法：_____________________________

__________________________________________________________________________。

11.2 咨询人违约

11.2.1 咨询人违约的其他情形：___________________________________________

__________________________________________________________________________。

11.2.3 咨询人违约责任的承担方式和计算方法：_____________________________

__________________________________________________________________________。

11.3 责任期限

责任期限：_____________________________________________________________。

11.4 责任限制

最大赔偿数额：_________________________________________________________。

第 12 条合同解除

12.2 由委托人解除合同

12.2.1 委托人可解除合同的其他情形：_____________________________________

__________________________________________________________________________。

12.3 由咨询人解除合同

12.3.1 咨询人可解除合同的其他情形：_____________________________________

__________________________________________________________________________。

12.4 合同解除的后果

双方关于合同解除后果的其他补充约定：____________________________________

__________________________________________________________________________。

第 13 条争议解决

13.2 调解

就合同下的争议进行调解时，可提交______________________________进行调解。

13.3 争议评审

合同当事人是否同意将争议提交争议评审小组决定：________________________

__________________________________________________________________________。

13.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：______________________________________________。

选定争议评审员的期限：________________________________________________。

评审所发生的费用承担方式：____________________________________________。

其他事项的约定：______________________________________________________。

13.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：___________________________________________。

13.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_________种方式解决：

（1）提请_________________________________仲裁委员会申请仲裁。

（2）向_____________________________________人民法院起诉。

（合同当事人应在此附录中规定经双方协商同意的咨询服务范围，相关描述应尽量全面准确，并可在有利于理解的前提下明确不包括的服务内容或对服务内容的限制。双方可参考全过程工程咨询服务相关技术标准编制本附录内容。对服务范围的描述可包括但不限于如下内容。）

一、全过程项目管理及统筹管理：

1.________________（该项服务名称）

工作内容：_____________________________________________________________；

（可包括对该项服务下具体工作内容的罗列和描述等）

成果文件：_____________________________________________________________；

（可包括成果文件的具体罗列、份数、载体和形式等）

标准和要求：___________________________________________________________；

（可包括该项服务及相应成果文件所应达到的，可测量、可核验的质量标准、主要技术指标等）

相关管理和配合服务（如有）：_____________________________________________；

（可包括咨询人将配合和管理的工程合同形式、咨询人的管理权限、咨询服务和其他方所提供服务之间的界面管理责任等）

其他：_________________________________________________________________。

（可包括委托人应该进行的协调和提供的资料、咨询人应履行的相关程序及其他要求等）

二、投资决策综合性咨询服务

1.________________（该项服务名称）

工作内容：_____________________________________________________________；

成果文件：_____________________________________________________________；

标准和要求：__________________________________________________________；

相关管理和配合服务（如有）：_____________________________________________；

服务期限：____________________________________________________________；

其他：_________________________________________________________________。

2.________________

工作内容：_____________________________________________________________；

成果文件：_____________________________________________________________；

标准和要求：___________________________________________________________；

相关管理和配合服务（如有）：_____________________________________________；

服务期限：____________________________________________________________；

其他：_________________________________________________________________。

……

三、工程建设全过程咨询服务

1.________________

工作内容：_____________________________________________________________；

成果文件：_____________________________________________________________；

标准和要求：___________________________________________________________；

相关管理和配合服务（如有）：_____________________________________________；

服务期限：____________________________________________________________；

其他：_________________________________________________________________。

2.________________

工作内容：_____________________________________________________________；

成果文件：_____________________________________________________________；

标准和要求：___________________________________________________________；

相关管理和配合服务（如有）：_____________________________________________；

服务期限：____________________________________________________________；

其他：_________________________________________________________________。

……

四、其他工程专业咨询服务

1.________________

工作内容：_____________________________________________________________；

成果文件：_____________________________________________________________；

标准和要求：___________________________________________________________；

相关管理和配合服务（如有）：_____________________________________________；

服务期限：____________________________________________________________；

其他：_________________________________________________________________。

2.________________

工作内容：_____________________________________________________________；

成果文件：_____________________________________________________________；

标准和要求：___________________________________________________________；

相关管理和配合服务（如有）：_____________________________________________；

服务期限：____________________________________________________________；

其他：_________________________________________________________________。

……

五、对政府投资项目全过程工程咨询服务的特别约定

对于政府投资项目，咨询服务范围的描述还应包括如下内容：

1.咨询人提交的服务成果除应符合本合同其他关于服务成果的约定外，还应符合在专用合同条件第 4 条 [服务要求和服务成果]中约定的行政主管部门关于工作深度的要求，如因未达到深度要求而被要求补充修改的，由咨询人承担责任，不适用第 7 条[变更和服务费用调整]的约定；

2.咨询人在提供咨询服务时，应当以经批准的投资概算为限额，避免提供的服务成果突破经批准的投资概算，如因咨询人原因导致提供的服务成果突破经批准的投资概算，不适用第 7 条[变更和服务费用调整]的约定；

3.委托人和咨询人或者咨询人作为委托人招标代理人开展招标工作时，应采取正确的招标形式，符合《政府采购法》《招标投标法》等法律法规及其它规范性文件的规定；

4.咨询人负责造价咨询时，应确保其编制的投资概算、施工图预算、及审核的竣工结算具备真实性、准确性、完整性和具有时效性，并对项目建设全过程的造价控制进行监督管理，及时向委托人提示存在的造价超出概算的风险；

5.咨询人应协助委托人配合行政管理部门开展项目的财政投资评审、审计、后评价等工作，对于行政管理部门提出的整改要求，应协助委托人进行整改；

6.咨询人应协助委托人配合人大、纪检监察、司法、行政等相关部门对项目的事中事后监管工作，对于提出的意见、建议或要求，应协助委托人进行整改。

一、服务费用的计取

合同所列的服务费用均___________包含国家规定的增值税税金，税率为 _________。服务费用包括服务酬金、服务开支和奖励金额。具体计取方式如下：

1.服务酬金

双方同意按以下第_______________种方式计算服务酬金。服务酬金的取费基价为________元，总费率为______%。

（1）按专业服务酬金加全过程项目管理及统筹管理费用计取

1 对委托的______________________（列出委托服务内容）专业服务酬金，按以下标准计算：

______________________________________________________________________；

对委托的______________________（列出委托服务内容）专业服务酬金，按以下标准计算：

______________________________________________________________________；

……

专业服务酬金小计为________________ 元。

2 对全过程项目管理及统筹管理费用，按以下方式计算：

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________；

全过程项目管理及统筹管理费小计为：_____________元。

3 服务酬金合计为：_____________________________元。

（2）按人工成本加酬金方式计取

即按照咨询服务的人工成本加一定比例酬金（以综合计算系数表示），并根据所耗工日计算服务酬金，具体收费标准如下，该收费标准每年 1 月 1 日应按___________进行必要调整。

| 序号 | 人员 | 数量 | 工日/月 单价 | 工日/月 | 人工成本 （元） | 酬金 比例 | 酬金 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）按其他方式计取

双方约定的服务酬金其他计取方式为：_____________________________________。

2.服务开支

上述服务酬金中已包含的服务开支包括_____________________________________

__________________________________________________________________________。

委托人应补偿咨询人除上述服务开支外为履行合同发生的其他合理服务开支，双方同意按________________________计取，预计为________________________元。

3. 奖励/惩罚金额

委托人对咨询人进行奖励采取以下第__________种方式。

（1）由于咨询人的服务导致委托人的投资节约/超支而对咨询人奖励/惩罚的计取和支付方式

投资节约而对咨询人奖励的计算方法：_____________________________________；

投资节约而对咨询人奖励的支付方式：____________________________________。

投资超支而对咨询人惩罚的计算方法：____________________________________；

投资超支而对咨询人惩罚的扣取方式：____________________________________。

（2）双方约定的其他奖励/惩罚方式

进行奖励/惩罚条件：____________________________________________________；

奖励/惩罚金额的计取：__________________________________________________；

奖励/惩罚金额的支付：_________________________________________________。

二、服务费用的变更和调整

委托人与咨询人双方同意，按照以下第__________种方式计算第 8 条［变更和服务费用调整］的服务费用：

1.对_____________服务（列出委托服务内容）按照咨询人员工日收费标准_________元/天；

2.对______________________服务（列出委托服务内容）按照附录 2（服务费用和支付）约定的相同或类似项目的取费标准确定；

3.双方约定的其他标准_________________________________________________。

4.对于约定额服务费用以外发生的费用，双方约定的计算标准_______________。

三、服务费用的支付

双方约定按照以下方式支付服务费用：

| 支付次序 | 支付时间 | 支付额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次支付 |  |  |  |
| 第二次支付 |  |  |  |
| 第三次支付 |  |  |  |
| 第四次支付 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 最终支付 |  |  |  |

一、 咨询人向委托人提供服务的顺序和时间

| 序号 | 内容 | 开始日期 | 完成日期 （服务成果交付日期） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

二、 需要约定的其他内容

（可在此明确委托人对于咨询服务顺序、日期、审批期限等的其他要求。如委托人要求，应在此约定用于制作服务进度计划的任何特定的进度软件。可在此约定咨询人每月应提供给委托人的、用于报告服务进度计划进程的信息。）

一、咨询人主要咨询人员相关信息

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 执（职）业资格证书及编号 | 学历 | 专业 | 岗位 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

咨询人的咨询服务团队组织架构

# 第五章  委托人要求

- 1全过程项目管理及统筹管理

1.1 工作内容

1.1.1 按委托合同约定，运用项目管理知识体系，编制项目的建设管理方案及运营管理方案，包括但不限于管理模式，组织架构及各部门职责、权限；编制项目建设进度计划，包括但不限于建设总工期、关键线路、节点目标及节点控制工期目标等；编制项目建设投资计划及年度资金使用计划。

1.1.2 依据委托合同约定及中标后合同谈判的要求，进一步优化、完善全过程工程咨询服务方案。

1.2 全过程项目管理策划

1.2.1 全过程项目管理策划应根据全过程工程咨询服务合同约定的相关要求，由咨询项目负责人主持编制。

1.2.2 全过程项目管理策划经咨询人（联合体形式下则为牵头单位）技术负责人审批，报委托人批准后执行。

1.2.3 全过程项目管理策划应由咨询项目负责人在全过程工程咨询服务团队内部向各专业咨询负责人进行交底，形成书面交底记录并妥善保存，作为后续各专业咨询工作开展的依据。

1.2.4 全过程项目管理策划应根据拟建项目特征，遵循全面、可行、持续改进的原则，通过环境调查、数据收集、经验整合等，对项目决策、建设和运营维护的相关问题进行方案对比、投资控制（确定目标成本）、系统分析、科学论证，编制具有指导性的成果文件，对项目目标发挥预控作用。

1.2.5 全过程项目管理策划内容应包括但不限于：资金策划、组织策划、技术策划、投资造价策划、招标（采购）策划、合同策划、进度策划、质量策划、信息策划、风险策划等，全过程工程咨询服务团队应根据项目具体情况，编制相应成果文件，具体要求如下：

1 项目资金策划应根据项目实际编制，包括资金筹措方式、融资方案、建设期年度资金计划、建设期月度资金计划和运维期资金计划等；

2 项目组织策划应包括咨询人针对项目进行的组织结构、任务分工、管理职能分工和工作流程策划等；

3 项目技术策划应包括对项目技术方案和关键、重难点技术进行对比、分析和论证，并明确技术标准、规范的应用；

4 项目投资造价策划应包括项目定位描述、对项目技术方案的经济比选、限额设计控制计划等；

5 项目招标（采购）策划应包括项目特点分析、发包方式、标段划分、招标（采购）预算、招标（采购）计划、招标（采购）方式等；

6 项目合同策划应包括合同结构设计、合同要素构成（范围、价款、违约责任等）、合同评审等；

7 项目进度策划应包括里程碑计划、总进度计划、年进度计划及关键节点、纠偏方案等；

8 项目质量策划应包括质量控制关键点、难点及方案等，并编制质量计划；

9 项目信息策划应包括数字化信息平台、沟通渠道建设、收发文及报表记录、工程档案归档与安全、竣工档案移交方案等；

10 项目风险策划应包括组织风险、经济与管理风险、工程环境风险、技术风险和廉政风险等，并应对风险进行识别、评估、应对和监控。

1.3全过程项目管理的实施

1.3.1 全过程工程咨询服务团队应依据相关法律法规、规范、项目管理策划、项目管理流程和项目管理制度对建设项目进行全过程项目管理。

1.3.2 全过程工程咨询服务团队应依据各专业咨询管理实施规划、管理流程和管理制度对专业咨询工作实行全过程管理。

1.3.3 全过程工程咨询服务团队应对项目其他参建单位一并纳入全过程项目管理。

1.3.4 全过程工程咨询服务团队应对需沟通协调的事项进行研究，并采用信函、邮件、文件、会议、口头交流、工作交底以及其他媒介沟通方式与项目各干系人进行沟通解决和处理相关事宜，重要事项的沟通结果应书面确认。

1.3.5 全过程工程咨询服务团队应定期编制全过程项目管理月报，遇到特殊重要事件（或紧急事件）时应由相关专业咨询负责人立即向咨询项目负责人汇报；咨询项目负责人应立即向咨询人及委托人汇报。

1.4 技术要求

1.4.1 建设管理方案和运营管理方案应符合委托人的要求，符合建设项目的实际需要，并能指导委托人进行项目建设管理和运营管理。

1.4.2 投资计划及年度资金使用计划能满足委托人资金划拨或融资的需要。

1.4.3 优化完善后的咨询服务方案作为咨询人正式的服务方案，并能满足委托人对咨询人的监督需要。

- 2 投资决策综合性咨询服务

- 2.1项目策划

2.1.1 工作内容

（1）通过对建设项目的投资机会分析、项目建设意义的论证、产品市场或需求的调查、预测分析、项目建设方案初步分析、项目投资和效益的初步预测分析等内容的研究，寻求有价值的投资机会，并编制投资机会研究报告。

（2）项目策划应在投资机会研究和建设需求提出的基础上，对项目进行定义、研究，为建设单位的项目决策提供依据和建议。应在项目规划、可行性研究、方案设计等阶段之前进行，咨询成果可以《项目策划报告》的形式提交。

2.1.2 技术要求

（1） 在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的预测，并提供建设项目投资建议。

（2） 对于经营性项目，重点研究投资环境，鉴别投资方向和建设项目的备选；对于公益性项目，重点进行需求分析和功能定位。

（3） 建设项目的投资和生产成本主要是参考类似项目的经验指标进行粗略估算。

（4） 投资方向的论证应结合我国现阶段市场经济特征和基本建设规律，以及国家的产业政策，结合行业的特点进行科学策划、评估和慎重决策。

2.1.3 深度要求

（1） 符合合理配置资源和有效利用资源。

（2） 符合区域规划、行业发展规划、城市规划。

（3） 符合国家产业政策和技术政策。

（4） 符合节能环保、可持续发展等基本要求。

（5） 投资估算的误差率控制在30%以内。

（6） 项目策划报告内容应包括：市场研究、项目定位、概念方案、运营策划、经济性评价、参考案例等。

2.2 项目融资咨询

2.2.1 项目融资咨询应以投资机会研究及项目投资决策为基础，在初步确定项目投资需求和预期效益后，确定项目投资结构、资金平衡方案，进行项目融资决策分析、策划和拟定项目融资方案。应考虑项目融资渠道和方式、融资具体任务和目标，并应初步研究和设计项目融资结构，分析比较可能的融资方案。

2.2.2 项目融资结构设计环节，应考虑项目资本金与债务资金比例、股本结构比例和债务结构比例，并应分析和评价项目融资的实现条件及风险因素。

2.2.3 咨询人应编制项目融资方案，分析项目的资金来源、资金组成的可靠性和融资结构的合理性，并应分析项目融资成本、融资风险及融资信用担保的情况。

2.2.4 咨询人协助委托人进行项目融资谈判，并在融资谈判基础上起草项目融资有关文件。

- 2.3项目建议书（初步可行性研究报告）

2.3.1 工作内容

（1）在投资机会研究报告和项目策划的基础上，进一步对拟建项目的必要性、合理性和方案进行技术经济论证，对项目是否可行进行初步判断。

（2）在研究项目建设的必要性、市场预测分析、建设规模与产品方案、场址选择、技术、设备与工程方案、原材料、燃料供应、总图运输与公用辅助工程、环境影响评价、组织机构与人力资源配置、项目实施进度、投资估算、融资方案、财务评价、经济评价、社会评价、风险分析等内容后，编制项目建议书（初步可行性研究报告）。

2.3.2 技术要求

（1） 项目建议书应由咨询工程师负责编制，并根据国民经济和社会发展的长远规划、行业规划、地区规划及经济建设的方针、任务和技术经济等要求，结合资源情况、建设条件、投资人的战略、投资人的综合实力等情况，在广泛调查研究、收集资料、踏勘建设地点、初步分析投资效果的基础上，对项目建设的必要性、功能定位、主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资估算、资金筹措、社会效益和经济效益等进行初步分析。

（2）项目投资和成本费用主要采用估算指标法或分类估算法估算。

（3）项目建议书中应对项目投资进行分项估算，投资估算精度应能满足投资者决策需求。

（4）项目建议书编制时应充分了解国家、地方的相关法规和政策，紧密结合自身行业的特点论证；项目建设目标要与国家、地区、部门、行业的宏观规划目标一致；应通过广泛的考察、调研，借鉴同行业的经验，资料数据应力求准确、可靠，要有较强的说服力。

（5）针对不同的行业编制项目建议书时，应遵循相应的编制标准，并应根据项目自身的特点以及相关政策文件进行编制。

（6）根据工程项目类型和建设内容，应征得规划、建设、环保、园林、消防、人防等政府相关部门的原则性批复意见（征求意见函的复函）。

2.3.3 深度要求

（1）深度介于项目策划报告（投资机会研究报告）和可行性研究报告之间，且满足投资主体以及审批部门提出的要求。

（2）结论应能满足投资项目立项的要求，能够对项目的可行性进行初步判断。

（3）投资估算误差控制在±20％以内。

- 2.4 可行性研究

2.4.1 工作内容

（1）项目建议书须批准的可行性研究工作应在项目建议书报经投资主管部门批准后进行。

（2）在已批准的项目建议书（初步可行性研究报告）的基础上进一步对拟建项目的必要性、可行性、建设条件、建设方案和建设时序等进行技术、经济、环境、社会等方面的分析论证、比选优化，为最终决策提供依据。

（3） 通过研究项目建设的必要性、市场预测分析、建设规模与产品方案、场址选择、技术、设备与工程方案、原材料、燃料供应、总图运输与公用辅助工程、环境影响评价、节能方案分析、征地拆迁及移民安置分析、劳动安全卫生与消防、组织机构与人力资源配置、项目实施进度、投资估算、融资方案、财务评价、经济评价、社会评价、风险分析等内容，编制项目可行性研究报告。

2.4.2 技术要求

（1） 项目可行性研究报告的内容和深度应符合国家发展改革委《投资项目可行性研究指南》及其相关规定以及行业、地区、国家或国际组织有关规定或规范的要求；应符合国家相关的法律法规和政策、生态文明、节能环保、安全、可持续发展的要求。

（2） 通过对拟建项目的主要内容和配套条件从技术、经济、工程等角度进行调查研究和分析比较、对项目建成后可能取得的财务、经济、社会或环境影响效果进行全面系统的研究论证后，提出该项目是否值得投资、如何进行建设或是否符合特定审查要求的研究结论，为项目决策及审查提供依据。

（3） 可行性研究应对相关的历史、现状资料进行研究和分析；应对未来的市场需求、投资效益和效果进行预测和估算；应对项目的技术经济方案进行论证和评价。重大技术、财务方案，应有两个以上方案的比选。

（4）应用现代科学技术手段、运用科学的评价指标体系和方法进行市场预测、方案比选与优化等，分析评价项目的财务效益、经济效益和社会影响等。

（5） 投资估算的范围应与项目建设方案所涉及的范围、所确定的各项工程内容相一致；工程内容和费用构成应齐全、计算合理、不高估冒算、不重复或者漏项少算。投资和成本费用的估算应采用分项详细估算法。估算选用的指标与具体工程之间存在标准或者条件差异时，应进行必要的换算或者调整。

2.4.3 深度要求

（1） 可行性研究报告的内容齐全、数据准确、论据论证充分、结论明确，满足决策者定方案、定项目的需要。可行性研究报告应作为项目投资决策、筹措资金和编制初步设计文件的依据，应明确项目的技术经济可行性、社会效益以及项目资金等主要建设条件的落实情况。

（2） 可行性研究报告应根据方案设计、大型设备采购需求等，对项目投资进行分项详细估算，项目投资估算应内容全面、费用构成完整、计算合理、能够满足项目决策对经济评价的要求，编制依据、方法应符合现行相关标准的要求，并符合工程造价改革的有关规定。报告推荐选用的主要设备的规格、参数应能满足预订货的要求，引进技术设备的资料应能满足合同谈判的要求。

（3） 项目可行性研究报告应包含与投资决策精度和项目审批深度要求相适应的建筑（或市政）工程技术方案。报告确定的主要工程技术数据，应能满足项目初步设计的要求。

（4） 投资估算误差控制在±10％以内。

（5） 报告应附有供评估、决策审批所必需的合同、协议和城市规划、土地使用等相关主管部门的意见，出具相应行政许可文件。

- 2.5 专项评价评估

2.5.1 建设项目选址论证

2.5.1.1 应依据国家土地管理等相关法律法规的规定，对拟建项目所在地的土地利用规划、土地使用标准、拟选地点状况等，开展建设项目选址论证。论证主要内容包括项目概况及要求、选址方案合理性分析、出具选址论证结论。

2.5.1.2 建设项目选址论证应满足以下要求：

（1）符合国家法律、法规、标准和相关政策；

（2）符合城乡规划和城乡空间资源合理配置和利用；

（3）符合自然和历史文化遗产保护要求；

（4）符合涉及敏感因素的安全隔离、卫生防护和其他保护要求；

（5）论证报告具有科学性、真实性、可行性，且通过相关行政主管部门审批。

2.5.2 建设项目压覆重要矿产资源评估

2.5.2.1 应依据国家矿产资源等相关法律法规的规定，全面调查建设项目所在地的矿产资源规划、矿产资源分布、矿业权设置情况等，开展建设项目压覆重要矿产资源评估。主要内容包括项目概况、建设项目压覆重要矿产资源必然性论证、建设项目压覆重要资源储量估算、经济社会效益对比分析、结论及建议。

2.5.2.2 建设项目压覆重要矿产资源评估应满足以下要求：

（1）建设项目选址及设计方案符合实际情况、已尽量避免或少压覆重要矿产资源；

（2）对项目选址工作区地质矿产情况，包括压覆矿产的矿种、种类、面积及压覆矿产资源/储量的类型、质量、数量、经济价值、矿业权归属情况等调查充分、数据真实；

（3）评估依据合理，评估方法可行，评估结论准确；

（4）建设项目压覆矿业权的，应附与矿业权人签订的矿业权人同意压覆、不动用已批准压覆的矿产资源的协议；

（5）评估报告通过自然资源主管部门审批。

2.5.3 建设项目地震安全性评价

2.5.3.1 应依据国家防震减灾等相关法律法规的规定，全面调查建设项目所在区域地震历史概况，开展建设项目地震安全性评价。主要内容包括项目概况和地震安全性评价的技术要求、地震活动环境评价、地震地质构造评价、设防烈度或者设计地震动参数、地震地质灾害评价及其他有关技术资料。

2.5.3.2 建设项目地震安全性评价应满足以下要求：

（1）基础资料、数据真实可靠，相关区域、近场、场区调查实物工作量及精度符合要求；

（2）地震学、地震地质学和地震工程学相关评价内容紧密衔接，地震构造模型、潜在震源区模型等模型及参数确定与基础资料相符；

（3）主要技术环节合理准确；

（4）评价结论完整、科学合理，满足工程抗震设计需求；评价结论与各技术环节主要结果一致；

（5）评价报告通过有权限的地震工作主管部门审批。

2.5.4 建设项目环境影响评价

2.5.4.1 应依据国家环境保护等相关法律法规的规定，全面调查项目所在地的生态与环境状况，开展建设项目环境影响评价。主要内容包括项目概况，建设项目周围环境现状，建设项目对环境可能造成影响的分析和预测，环境保护措施及其经济、技术论证，环境影响经济损益分析，对建设项目实施环境监测的建议，环境影响评价结论。

2.5.4.2 应根据项目对环境的影响程度不同，编制环境影响报告书、环境影响报告表或填报环境影响登记表。

2.5.4.3 建设项目环境影响评价应满足以下要求：

（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划；

（2）所在区域环境质量达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施能够满足区域环境质量改善目标管理要求；

（3）建设项目采取的污染防治措施能够确保污染物排放达到国家和地方排放标准；

（4）拟采取的生态保护措施能够有效预防和控制生态破坏，并对项目原有环境污染和生态破坏提出了有效防治措施；

（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据真实可靠，内容齐全完整，环境影响评价结论明确、合理；

（6）环境影响评价文件编制符合《环境影响评价技术导则》以及相关标准、技术规范的要求，且通过有权限的生态环境主管部门审批。

2.5.5 建设项目节能评估

2.5.5.1 应根据国家节能审查等相关法律法规的规定，开展项目节能评估。主要内容包括评估依据、项目概况、能源供应情况评估、项目建设方案节能评估、项目能源消耗和能效水平评估、节能措施评估、存在问题及建议、结论。

2.5.5.2 应按照项目建成投产后年能源消费量，编制节能评估报告书、节能评估报告表或节能登记表。

2.5.5.3 建设项目节能评估应满足以下要求：

（1）节能评估依据的法律、法规、标准、规范、政策等准确适用；

（2）节能评估文件的内容和深度符合《固定资产投资项目节能审查办法》 要求；

（3）项目用能分析客观准确，评估方法科学，评估结论正确；

（4）节能评估文件提出的措施建议合理可行；

（5）节能评估文件通过节能审查机关审批。

2.5.6 建设项目防洪影响评价

2.5.6.1 应依据国家防洪等相关法律法规的规定，全面调查了解项目所在地的防洪 历史与现状，开展防洪影响评价。主要内容包括项目概述、建设项目基本情况、 区域防洪基本情况、洪水影响分析计算、建设项目对防洪的影响评价、洪水对建 设项目的影响评价、消除或减轻洪水影响的措施、结论与建议等。

2.5.6.2 河道管理范围内建设项目应编制防洪评价报告。非防洪建设项目应编制防洪影响评价报告。国家基本水文测站上下游规定范围内的建设项目，应编制建设工程对水文监测影响程度的分析评价报告。

2.5.6.3 非防洪建设项目防洪影响评价应满足以下要求：

（1）符合相关江河流域综合规划和防洪规划、区域防洪规划、蓄滞洪区建设与管理规划、山洪灾害防治规划、河流治理规划等规划要求；

（2）符合洪水调度安排，满足防御洪水方案、洪水调度方案和相关防洪应急预案等要求；

（3）符合建设项目防洪安全等级等与防洪有关的技术标准等要求；

（4）对河流岸线、河势稳定、水流形态、冲刷淤积、行洪排涝等无不利影响，或虽有影响但采取措施后可以达到防洪要求；

（5）对防洪排涝工程体系的整体布局、防洪工程的安全、蓄滞洪区的运用以及防汛抢险等无不利影响，或虽有影响但采取措施后可以达到防洪要求；

（6）建设项目应对洪水的淹没、冲刷等影响以及长期维修养护的措施能够满足自身防洪安全要求；

（7）洪水影响评价技术路线、评价方法正确，消除或减轻洪水影响的措施合理可行；

（8）满足当地具体条件的防洪减灾其他规定和要求；

（9）洪水影响评价结论实事求是、客观公正，且通过有权限的水行政主管部门或流域管理机构审批。

2.5.7 建设项目水土保持方案

2.5.7.1 应依据国家水土保持等相关法律法规的规定，编制建设项目水土保持方案。 主要内容包括综合说明、项目概况、项目水土保持评价、水土流失分析与预测， 水土保持措施、水土保持监测、水土保持投资估算及效益分析、水土保持管理等。

2.5.7.2 建设项目水土保持方案应满足以下要求：

（1）符合水土保持法律、法规、规章和规范性文件规定；

（2）符合水土保持技术标准、规范和规程要求；

（3）符合水土保持方案示范文本要求；

（4）符合水土保持方案技术评审通过条件；

（5）通过有权限的水行政主管部门审批。

2.5.8 建设项目水资源论证

2.5.8.1 应依据取水许可等相关法律法规的规定，开展建设项目水资源论证。主要内容包括项目概况、取水水源论证、用水合理性论证、退（排）水情况及其对水环境影响分析、对其他用水户权益的影响分析、其他事项。

2.5.8.2 建设项目水资源论证应满足以下要求：

（1）符合有关法律、法规、规章和规范性文件；

（2）符合国家产业政策；

（3）符合流域、区域水资源规划、有关技术标准、规程和规范；

（4）符合国家流域及区域水资源开发、利用、节约、保护、配置政策；

（5）符合流域、区域有关水量分配方案或者分水协议；

（6）水资源论证报告通过有权限的水行政主管部门或流域管理机构审批。

2.5.9 建设项目文物保护

2.5.9.1 应依据国家文物保护等相关法律法规的规定，全面调查拟建项目建设地点、可能涉及的文物历史与现状情况等，开展建设项目对文物可能产生破坏或影响的评估。主要内容包括项目概况、涉及文物保护概况、项目与文物保护的关系、项目对文物保护的影响分析、评估结论等。

2.5.9.2 建设项目文物影响评估应满足以下要求：

（1）符合有关法律、法规、规章和规范性文件；

（2）符合文物保护规划要求；

（3）文物保护措施合理可行，有针对性；

（4）文物影响报告通过有权限的文物行政部门审批。

2.5.10 建设项目社会稳定风险评估

2.5.10.1 应依据《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》等相关法规的规定，开展社会稳定风险评估。主要内容包括项目建设实施的合法性、合理性、可行性、可控性，可能引发的社会稳定风险，各方面意见及其采纳情况，风险评估结论和对策建议，风险防范和化解措施以及应急处置预案等。

2.5.10.2 建设项目社会稳定风险评估应满足以下要求：

（1）符合现行相关法律、法规、规范以及国家有关政策；

（2）符合国家与地区国民经济和社会发展规划、产业政策；

（3）风险评估方法科学，对项目建设可能引发的社会稳定风险评估全面，

预估责任主体和管理部门对社会稳定风险的内部控制和外部合作能力客观公正；

（4）对相关利益群体的容忍度和社会负面影响的预测科学合理，风险防范和矛盾化解的措施合理可行；

（5）对风险等级的评估结论可靠准确。

- 3 工程勘察

3.1 工作内容

3.1.1 根据批准的项目建议书或可行性研究报告及相关前期资料，通过现场踏勘、测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等，为可行性研究、选址、设计编制建设项目勘察文件。

3.1.2 工程勘察内容包括工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计与检测监测、水文地质勘察、工程水文气象勘察、工程物探、室内试验等。

3.1.3 工程勘察阶段与可行性研究阶段或工程设计阶段相适应，分为可行性研究勘察、测量，初步勘察、初测和详细勘察、定测。

3.2 技术要求

3.2.1 编制勘察文件应当以项目已批准的文件、城乡规划、工程建设强制性标准、国家规定的建设工程勘察深度要求为依据。铁路、交通、水利等专业建设工程，还应当以专业规划的要求为依据。

3.2.2 勘察文件中采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。

3.3 深度要求

3.3.1 勘察文件应符合法律法规、标准规范的强制性规定，相关勘察依据应完整、准确、可靠；勘察方案论证充分，地质、测量、水文等勘察成果应真实、准确、规范可靠，满足建设项目可研、选址、设计、岩土治理和施工的需要。

3.3.2 勘察文件的深度应满足相应勘察阶段的规定要求，能正确反映项目选址场地工程水文地质条件、不良地质作用和地质灾害，做到资料真实完整、评价准确合理、建议可行。

- 4 工程设计

4.1 工作内容

根据已批准的项目可行性研究报告及相关前期资料、勘察文件，对建设项目的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，对项目的主体工程和配套工程以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等进行设计。提交方案设计图纸、初步设计图纸、施工图设计图纸。如有必要可在施工图设计前增加技术设计阶段，并提交技术设计图纸。

4.2 技术要求

4.2.1 按照国家相关法律法规规定以及国家、行业和地方的标准和规范完成设计工作，并对设计图纸的质量负责。

4.2.2 设计文件中采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。

4.2.3 在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，不得指定生产厂、供应商。

4.2.4 根据设计阶段的不同要求，按照有关行业现行的工程定额和基本建设工程概算、预算编制办法的规定，编制项目概算、预算。

4.2.5 在建设项目施工前，向施工单位进行设计交底，说明工程设计意图，解释工程设计文件，并及时解决施工中出现的设计问题。

4.2.6 参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

4.3 深度要求

4.3.1 方案设计的深度应满足编制初步设计要求。

4.3.2 初步设计的深度应满足编制施工图设计的要求，概算应不超过投资估算的10%。

4.3.3 如需要增加技术设计阶段，则技术设计深度应解决初步设计遗留问题，满足施工图设计需要。

4.3.4 施工图设计深度应满足施工需要，满足设备材料订货及非标准设备的制作需要，并注明建设项目合理使用年限。

4.3.5 施工图预算应控制在设计概算以内。

- 5 工程监理

5.1 工作内容

依据咨询服务合同及施工图设计文件、施工承包合同，对建设项目施工的质量、进度、费用、环保、安全等进行全面管理，对建设项目相关方的关系进行有效协调，履行委托人赋予的合同义务。

5.2 技术要求

5.2.1 熟悉有关建设项目设计、施工、验收的标准、规范、规程，遵循有关标准、规范、规程的规定开展监理工作。

5.2.2 依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和施工承包合同，代表委托人对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。

5.2.3 选派的总监理工程师、监理工程师应当具备相应资格并能胜任监理工作。

5.2.4 审查建设项目施工过程中的变更与索赔，并签署同意或不同意变更令（函）。

5.2.5 按照行业监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设项目施工实施监理。

5.2.6 未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，委托人不拨付工程款，不进行竣工验收。

5.3 工作深度

5.3.1 达到相关行业监理规范规定的工作深度。

5.3.2 遵循委托人针对本工程制定的与监理工作有关的管理办法、制度，满足相关的要求。

5.3.3 满足合同约定的管理目标要求，包括投资、工期、质量、安全、环保等管理目标。

- 6 招标代理

6.1 工作内容

依据批准的设计图纸完成招标采购文件的编制，施工承包人的招标，主要设备、材料的采购，以及施工承包合同与设备、材料采购合同的签订、交底；提供合同条款应用解释等服务，协助进行变更、索赔等合同履约管理、争议和纠纷处理。

6.2 技术要求

6.2.1 符合《招标代理服务规范》（GB/T38357-2019）相关要求。

6.2.2 遵循依法执业、诚信履约、严格保密、利益回避的工作原则。

6.2.3 有效控制招标采购和合同管理过程中存在的各类风险。

6.3 深度要求

6.3.1 招标采购活动一次成功，未因咨询人原因导致重新招标。

6.3.2 招标采购策划达到项目管理顶层设计的要求，招标采购结果达到委托人的预期目标。

6.3.3 招标采购程序、招标采购行为合法合规，未因咨询人原因导致有效异议和投诉。

6.3.4 招标采购文件符合国家有关法律法规规定，与招标采购项目的特点相匹配，不存在重大疏漏或错误。

6.3.5 合同文件清晰界定了合同双方的权利、义务，风险和责任划分合理，不存在歧义或重大漏洞，合同管理规范、有序，有效防范了项目实施风险。

- 7 造价咨询

7.1 工作内容

依据咨询服务合同，在投资决策阶段，编制投资估算、经济与财务评价；在初步设计、施工图设计阶段，编制概算、预算；在工程招标投标阶段，编制工程量清单和最高投标限价（即招标控制价）；在工程施工阶段，编制资金使用计划建议，审核工程计量支付，审核有关工程变更、工程签证和工程索赔事项，审核竣工结算。

7.2 技术要求

7.2.1 各阶段工程造价文件编制或审核的依据、编制方法、成果文件的格式和质量要求应符合国家和行业的相关规定，技术经济指标体现工程特点和反映市场真实价格。

7.2.2 拟定或审核招标文件中有关工程造价的内容应符合国家、行业现行相关规定，风险划分合理。

7.2.3 工程计量、变更、索赔、签证的审核以合同约定为基础。

7.3 深度要求

7.3.1 各阶段工程造价文件编制或审核深度与设计文件深度相符，工程造价精度符合各阶段投资控制要求。

7.3.2 工程施工阶段的造价工作深度应满足合同约定的工作内容和职责要求，并满足项目管理的实际需要。

- 8 运营维护服务咨询

8.1 项目绩效评价

8.1.1 项目绩效评价咨询服务应满足下列要求：

（1）根据委托需求提供项目绩效评价咨询服务；

（2）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标体系、评价标准和评价方法，对财务支出的经济性、效率和效益进行客观、公正的评价；

（3）完成项目绩效评价后，咨询人应提交项目绩效评价报告作为最终成果。

8.1.2 项目绩效评价报告应包括下列内容：

（1）项目基本概况；

（2）项目绩效评价的组织实施情况；

（3）项目绩效评价的指标体系、评价标准和评价方法；

（4）项目绩效分析及绩效评价结论；

（5）项目的主要经验及做法；

（6）存在问题及原因分析；

（7）相关建议。

8.2 项目后评价

8.2.1通过对项目投资建设全过程，项目效果、效益和影响，项目目标实现程度，项目可持续能力等进行总结与评价，提出项目主要经验教训与对策建议，并编制项目后评价报告。

8.2.2 项目后评价的依据、评价方法、工作程序和内容应符合国家和行业的相关规定。

8.2.3 收集资料真实、完整，评价依据准确、适用；评价方法科学，评价指标体系合理、分析论证合乎逻辑、前后对比口径一致。

8.2.4 评价过程实事求是，客观分析、据实评价、据理论证；评价结论公正合理，既要指明存在的问题又要客观分析问题产生的复杂原因和背景，既要总结成功经验又要总结失败的原因和教训。

8.2.5 项目后评价咨询服务应包括项目自我总结评价报告编制和项目后评价报告编制。

8.2.6 提供项目后评价咨询服务应满足下列要求：

（1）对所承担的全过程工程咨询项目编制项目自我总结评价报告；

（2）不得对所承担的全过程工程咨询项目提供项目后评价咨询服务；

（3）项目后评价成果文件的内容、格式和质量要求应符合国家和行业相关规定；

（4）项目后评价应以建设项目为基础进行全方位的深入分析和评价，既而上升到企业、行业和宏观层面，体现出工程项目建设的成败，达到项目后评价的目的。

8.2.7 项目后评价咨询服务技术要求：

（1）依据真实、可靠的建设项目工程资料、运营维护阶段资料和相关文件编制项目自我总结评价报告和项目后评价报告；

（2）采用定性分析与定量分析相结合的方法开展项目后评价咨询工作。

8.3 资产管理咨询

8.3.1 项目资产管理咨询服务应满足下列要求：

（1） 通过对资产和运营的分析，为委托人提供资产管理的依据；

（2） 充分了解各方需求，为资产管理制定清晰的目标，并为委托人提供合理化建议。

8.3.2 项目资产管理咨询服务应包括下列内容：

（1） 资产保值和增值分析；

（2） 运营安全分析和策划；

（3） 建设项目运营资产的清查和评估；

（4） 建设项目招商和租赁管理策划。

8.3.3 项目资产管理咨询服务技术要求：

（1） 厘清项目运营各部门和单位的职责和界面；

（2） 对工作流程运转开展全过程管理和闭环控制。

8.4 设备设施管理咨询

8.4.1 工作内容

依据咨询合同，为受托的项目提供设备设施管理咨询方案，对项目的设施管理提出工作要求和建议。

8.4.2 项目设备设施管理方案应包括下列内容：

（1）空间管理；

（2）租赁管理；

（3）运维管理；

（4）环境和风险管理；

（5）设备管理；

（6）工作场所管理；

（7）物业管理；

（8）绿色运行管理；

（9）其他系统与运维系统的数据交换管理。

8.4.3 项目设施管理咨询服务技术要求：

（1）遵循设施管理的理念，提出项目设施管理方案；

（2）以保证项目的价值实现和项目增值为目标。

第二节 特殊性要求

（委托人可根据建设项目具体特点与咨询服务内容对通用性要求作出“本条或本款不适用”“本条或本款增加内容如下……”“本条或本款修改如下……”的约定。特殊性要求优先于通用性要求。）

本项目投标人提供的全过程工程咨询服务必须满足2022年12月9日湖北省住房和城乡建设厅以鄂建文〔2022〕41号文发布的《湖北省房屋建筑和市政工程全过程工程咨询服务导则（试行）》的规定。

示例：

1 全过程项目管理及统筹管理

本节增加第 1.1.3 项如下：

……

2.1 项目策划

本条不适用。

2.3 项目建议书（初步可行性研究报告）

2.3.1 工作内容

本款增加第 （3） 项如下：

（3） ……

3 工程勘察

3.3 深度要求

本款第 3.3.2 项修改如下：

3.3.2 ……

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）    （标段名称）全过程工程咨询服务招标

投  标  文  件

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

年       月       日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、投标报价清单

六、咨询服务方案

七、资格审查资料

八、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函（综合费率方式报价）

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了               （建设项目名称）全过程工程咨询服务招标文件的全部内容，投标报价按综合费率方式报价：综合费率    %，总报价人民币（大写）           （¥______)（万元）；

2. 我方委派的咨询项目负责人为：            ，服务期限为：         ，承诺按合同约定完成咨询服务。

3. 我方承诺投标文件的投标有效期满足招标文件规定，并在投标有效期内不撤销投标文件。

4. 我方承诺响应招标文件的要求，并按招标文件要求提供了投标保证金。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形，否则，愿承担法律后果。

7.                                   （其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函（按专业服务酬金加全过程项目管理及统筹管理费用方式报价）

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了               （建设项目名称）全过程工程咨询服务招标文件的全部内容，投标报价按专业服务酬金加全过程项目管理及统筹管理费用方式报价：总报价人民币（大写）           （¥______)（万元）；

2. 我方委派的咨询项目负责人为：            ，服务期限为：         ，承诺按合同约定完成咨询服务。

3. 我方承诺投标文件的投标有效期满足招标文件规定，并在投标有效期内不撤销投标文件。

4. 我方承诺响应招标文件的要求，并按招标文件要求提供了投标保证金。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形，否则，愿承担法律后果。

7.                                   （其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函（按人工成本加酬金（人月单价费）方式报价）

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了               （建设项目名称）全过程工程咨询服务招标文件的全部内容，投标报价按人工成本加酬金（人月单价费）方式报价：总报价人民币（大写）       （¥_____)（万元）；

2. 我方委派的咨询项目负责人为：            ，服务期限为：         ，承诺按合同约定完成咨询服务。

3. 我方承诺投标文件的投标有效期满足招标文件规定，并在投标有效期内不撤销投标文件。

4. 我方承诺响应招标文件的要求，并按招标文件要求提供了投标保证金。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形，否则，愿承担法律后果。

7.                                   （其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函（按      方式报价）

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了               （建设项目名称）全过程工程咨询服务招标文件的全部内容，投标报价按       方式报价：总报价人民币（大写）                      （¥_______)（万元）。

2. 我方委派的咨询项目负责人为：            ，服务期限为：         ，承诺按合同约定完成咨询服务。

3. 我方承诺投标文件的投标有效期满足招标文件规定，并在投标有效期内不撤销投标文件。

4. 我方承诺响应招标文件的要求，并按招标文件要求提供了投标保证金。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形，否则，愿承担法律后果。

7.                                   （其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）投标函附录

（项目名称）     （标段/包名称）全过程工程咨询服务

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咨询项目负责人 |  | 见投标函 |  |
| 2 | 服务期限 |  | 见投标函 |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

年        月        日

备注：1．招标人应根据招标文件合同条款的主要内容对本表内容进行扩充、修改。

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

备注:附法定代表人身份证复印件

三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加     （项目名称）      （标段名称）全过程工程咨询服务投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本次咨询服务招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本次咨询服务（投标）中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行合同义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                           。

5、联合体各成员在此共同承诺：若联合体中标，则按合同约定，成立以咨询项目负责人为核心的咨询服务团队，全面履行合同约定，提供高质量的咨询服务。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                            （盖单位章）

法定代表人：                     （签字））

成员一名称：                            （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

成员二名称：                            （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

……

年       月       日

备注：1. 本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2、投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书，也无须盖单位章和签字。

四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的扫描件。

如采用电子保函、保单，参考格式如下。具体以金融服务机构出具格式为准，但金额、有效期等不得背离招标文件约定的实质性内容。

(招标人名称):

鉴于:                 (下称“投标人”)根据贵方于     年   月   日发出的编号为          的招标文件/标书拟向贵方投标承接            项目。

根据招标文件/标书，投标人需向贵方提交电子投标保函。

根据保函申请人           的申请，我行(下称“保证人”)在此向贵方(下称“受益人”)开立不可撤销，担保金额累计不超过人民币(大写)          元(¥          元)的投标保函(下称“本保函”)。

一、本保函为独立保函，见索即付。保证人承诺，在本保函有效期内(保函有效期为该项目的投标有效期，延长投标有效期的，保函有效期顺延)收到受益人提交的索赔文件且符合本保函约定的，保证人将在收到索赔文件次日起十个工作日内在担保金额内向受益人付款。索赔文件约定如下:

1.经受益人有权签字人签字、加盖受益人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保函编号并申明如下事实:

(1)投标人在投标有效期内撤销投标；

(2)投标人中标后未与受益人签约；

(3)投标人中标后未向受益人提交可接受的履约保函；

(4)投标人由于违法行为被取消投标资格或中标无效的。

(5)投标人以其他方式放弃中标的。

2.为确保索赔文件的真实性，索赔文件须经受益人开户行确认签字、盖章真实、有效并经其提交保证人,寄送地址为            。

二、受益人将主合同项下债权转让第三人时需经保证人书面同意，否则保证人在本保函项下的担保责任自动解除。

三、本保函不得转让、质押。

四、本保函一经开立即生效，于     年   月   日 保证人对公营业时间结束时失效(若该日为非银行营业时间，则以该日之前的最后一个银行营业日为准)。本保函自失效日起均视为自动失效，保证人在本保函项下的保证责任和义务自动解除。

五、本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行期间，如发生争议，各当事人首先应协商解决。协商不能解决的，任何一方可向保证人所在地有管辖权的法院提起诉讼。

担保人名称:                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：             (签字)

地址:

邮政编码:

电话:

开具日期:        年      月       日

## 五、投标报价清单

（一）投标报价清单说明

（1）所有报价均应为综合报价，包括了国家法律法规所规定的成本、利润、税金、管理费和其他应分摊的费用等，是完成本次咨询服务的全部费用。

（2）所有报价均应认为满足招标文件要求、投标文件咨询服务方案承诺及相关的国家法律法规的规定。

（3）凡是委托人已明确但未列入清单的咨询服务内容，视为已含入其他咨询服务报价之中，委托人不另行支付。

（4）所有报价均应以人民币为单位。

……

（二）投标报价清单（适用于按综合费率方式报价）

单位：元

| 序号 | 费用名称 | 计价基数 | 综合费率（%） | 综合报价 | 暂列金额 | 合计报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咨询服务费 |  |  |  |  |  |

投 标 人：   	       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	                （签字）

备注：暂列金额可按综合报价的某一百分比或按固定金额计列，由招标人在招标文件中作出具体约定。

单位：元

| 序号 | 专项咨询服务费用名称 | 计算依据 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 暂列金额 |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |

投 标 人：        	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	        （签字）

备注：暂列金额可按综合报价的某一百分比或按固定金额计列，由招标人在招标文件中作出具体约定。

（二）投标报价清单（适用于按人工成本加酬金（人月单价费）方式报价）

单位：元

| 序号 | 主要人员 | 人月费用（元/月） | 人月数量 （月） | 费用小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咨询项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 勘察分项负责人 |  |  |  |  |
| 3 | 设计分项负责人 |  |  |  |  |
| 4 | 招标采购分项负责人 |  |  |  |  |
| 5 | 造价分项负责人 |  |  |  |  |
| 6 | 总监理工程师 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

投 标 人：	            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	       （签字）

备注：暂列金额可按综合报价的某一百分比或按固定金额计列，由招标人在招标文件中作出具体约定。

（二）投标报价清单（适用于          方式报价）

单位：元

| 序号 | 费用名称 | 计算依据 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 暂列金额 |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |

投 标 人：	       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	          （签字）

备注：暂列金额可按综合报价的某一百分比或按固定金额计列，由招标人在招标文件中作出具体约定。

六、咨询服务方案

咨询服务方案应包括（但不限于）下列内容：

（1）对本项目全过程工程咨询服务的理解和总体策划；

（2）咨询服务关键线路与关键节点时间；

（3）各专项咨询服务间的协同配合管理；

（4）咨询服务的组织机构及人员安排；

（5）咨询服务的质量、进度、安全保证措施；

（6）咨询服务的工作重点、难点分析及应对措施；

（7）合理化建议；

（8）投标人需要说明的其他内容。

七、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 |  | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  |  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  | 基本账户账号 |  |  |  |  |  |
| 员工 总人数 （人） |  | 其中 | 注册执业资格人员 （人） |  |  |  |  | 高级职称人员 （人） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员 （人） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 技术人员数量 （人） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 各类注册人员 （人） |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联 单位情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. “投标人关联企业情况” 包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，投标人应当如实填写。

3. 联合体投标的，联合体各成员应分别填写。

### （二）近年财务状况表

| 项目或指标 | 单位 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 注册资金 | 万元 |  |  |  |
| 二 净资产 | 万元 |  |  |  |
| 三 总资产 | 万元 |  |  |  |
| 四 固定资产 | 万元 |  |  |  |
| 五 流动资产 | 万元 |  |  |  |
| 六 流动负债 | 万元 |  |  |  |
| 七 负债合计 | 万元 |  |  |  |
| 八 营业收入 | 万元 |  |  |  |
| 九 净利润 | 万元 |  |  |  |
| 十 现金流量净额 | 万元 |  |  |  |
| 十一 主要财务指标 |  |  |  |  |
| 1. 净资产收益率 | % |  |  |  |
| 2. 总资产报酬率 | % |  |  |  |
| 3. 主营业务利润率 | % |  |  |  |
| 4. 资产负债率 | % |  |  |  |
| 5. 流动比率 | % |  |  |  |
| 6. 速动比率 | % |  |  |  |

备注： 1. 投标人应根据投标人须知第3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以其后附证明材料中的数据为准。

3. 以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

（三）近年完成的类似咨询服务项目情况表

| 序 号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同金额 |  |
| 服务内容 |  |
| 服务期限 |  |
| 咨询项目负责人 |  |
| 项目完成情况 |  |
| 咨询服务项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

### （四）拟委任的咨询项目负责人、各专业咨询负责人和其他主要人员汇总表

| 序号 | 本标段任职 | 姓名 | 技术职称 | 专业 | 执业（职业）资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

备注：本表填报的咨询项目负责人、各专业咨询工程师和其他主要人员应满足投标人须知第1.4.1（4）目的要求。

### （五）咨询项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  | 执业（职业）资格证书 （岗位证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  |  | 学 历 |  | 拟在本标段任职 |  |  | 咨询项目负责人 |
| 工作年限 |  |  |  |  |  | 从事相关工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________学校___________专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 管理过的类似项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 | 项目联系人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

### （六）专业咨询负责人简历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  | 执业（职业）资格证书 （岗位证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  |  | 学 历 |  | 拟在本标段任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  | 从事相关工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________学校___________专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 管理或参加过的类似项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 | 项目联系人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 每张表格只填写一个主要人员，并标明序号。

2. 投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

### （七）其他主要人员简历表

| 姓 名 |  |  |  | 年 龄 |  | 执业（职业）资格证书 （岗位证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术职称 |  |  |  | 学 历 |  | 拟在本标段任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  |  | 从事相关工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | ______年___月毕业于___________学校___________专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 管理或参加过的类似项目名称 |  |  |  |  | 担任职务 | 项目联系人及联系电话 |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前承担的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. 每张表格只填写一个主要人员，并标明序号。

2. 投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

### （八）投标人信誉声明

（招标人名称）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形。

1.被依法暂停或者取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

2.被责令停产停业、暂扣或者吊销执照，或者吊销资质证书；

3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4.在最近三年内发生过重大工程咨询服务质量问题；

5.在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

6.在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中被列入失信被执行人名单；

7.近三年内投标人和咨询项目负责人、专业咨询负责人被列入全国建筑市场监管公共服务平台（https://jzsc.mohurd.gov.cn/since/blacklist）“黑名单”；

8.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的咨询项目负责人有行贿犯罪行为；

9.在本次招标过程中存在串通投标、弄虚作假、行贿等行为。

10.法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

同时我方声明：我方信誉满足投标人须知第1.4.1（5）目的要求。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

年       月       日

备注：1. 投标人应针对第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.1（5）目的要求，在此对其信誉情况做出说明，并应根据“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。以上格式为示例。

2.联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出声明。

### （九）监理服务承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                 （项目名称）           （标段名称）的总监理工程师           （总监理工程师姓名），在本招标工程投标截止时间前，拟派总监理工程师不存在以下情形：

（一）在襄阳市行政区域以外，担任工程项目总监的；

（二）担任重大基础设施工程、重点公共建筑项目，且造价超过3亿以上工程项目总监的；

（三）襄阳市行政区域内，已担任三个工程项目总监的。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人：                             （签字）

年        月        日

备注：全过程工程咨询服务范围包含监理服务内容，应填写监理服务承诺书。

- （十）其他要求资格审查资料

备注：如投标人须知第1.4.1（6）目要求的是其他内容，则按其他内容编制本部分内容，并按投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

- 襄阳市工程建设项目投标人不参与串通投标、弄虚作假承诺书格式

不参与串通投标、弄虚作假承诺书

我公司参加本项目（标段）投标，现对以下事项作出承诺：

一、我公司遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我公司在本项目中依法依规参与招标投标活动，未参与串通投标，不在投标活动中弄虚作假。

三、我公司清楚知晓，有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

四、我公司清楚知晓，有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标，

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

五、我公司清楚知晓，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

六、我公司清楚知晓，有下列情形之一的，属于弄虚作假：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

七、我公司清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

八、我公司清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百八十条“伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪；盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪；伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪；伪造、变造居民身份证罪”的规定。

九、我公司如被查实在本项目招标投标活动中存在串通投标、弄虚作假的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，我公司将承担相应的法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

投标人：________________（盖单位章）

法定代表人：                （签字）

年     月    日

八、中小企业声明函

（招标人名称）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加      （招标人名称）的       （项目名称）     （标段名称）（以下简称本工程服务）全过程工程咨询服务名称招标投标活动，本工程服务招标范围内的    全部／部分   内容由符合政策要求的中小企业承建（承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包（转委托）意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.         （工作内容名称） ，属于       （招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  　　　　　  （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为   　　  万元，属于   中型企业／小型企业／微型企业 ；

2.         （工作内容名称） ，属于       （招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为  　　　　　  （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为   　　  万元，属于   中型企业／小型企业／微型企业 ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：　　　　　　　　（盖单位章）

日　期：　　年　　月　　日

备注：1.政府采购与工程建设有关的全过程工程咨询服务的投标人应当如实提供中小企业声明函，中小微企业划型按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行，非政府采购工程或者政府采购工程大型企业投标人的无需提供中小企业声明函。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。投标截止日如在6月30日以前，则上一年度数据是指上上个年度的数据，例如投标截止日为2022年6月30日，上一年度数据是指2020年度的数据。如投标截止日如在6月30日以后，则上一年度数据是指上个年度数据，例如投标截止日为2022年7月1日，上一年度数据是2021年度的数据。

九、分包（转委托）意向协议书

甲方：              （投标人名称）

乙方：              （接受分包（转委托）合同企业名称）

乙方：              （接受分包（转委托）合同企业名称）

…

鉴于甲方参加              （招标人名称）（以下简称招标人或发包人）         （项目名称）      （标段名称）（以下简称本服务）的全过程工程咨询服务投标并争取赢得本工程服务承包合同（以下简称合同）。在遵守《建筑法》《招标投标法》及其相关的法律法规规章的前提下，经甲乙双方友好协商订立如下分包意向协议：

1．在本工程的投标阶段，甲方负责本工程投标文件编制活动，并处理与投标和中标有关的一切事务。中标后，甲方负责合同订立和合同实施、组织和协调工作。

2. 乙方按照甲方的要求提供分包（转委托）工作投标所需的相关资料，包括但不限于资质、资格、分包（转委托）工作报价、技术文件、经营状况等资料，并对所提供资料的真实性负责。甲方为此提供便利条件，未经乙方同意，甲方不得擅自降低乙方提供的分包（转委托）工作报价。

3. 甲方承诺中标后，就本协议约定的分包（转委托）工作以分包（转委托）合同的形式交由乙方承担；乙方承诺按照分包（转委托）合同的约定履行责任和义务并对甲方负责。甲方和乙方就分包（转委托）工作对招标人（发包人）承担连带责任。

4. 甲方拟分包（转委托）给乙方的工作、分包（转委托）合同金额、分包（转委托）合同金额占比如下：

| 序号 | 接受分包（转委托）合同企业名称 | 分包（转委托）合同 工作内容名称 | 分包（转委托）合同 金额 （万元） | 分包（转委托）合同金额占比 （%） | 满足分包（转委托）工作的企业资质（如需） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目合同金额（万元） |  |  |  |  |  |

5．本协议中接受分包（转委托）合同的中小（小微）企业（乙方）与分包（转委托）企业（甲方）之间不存在直接控股、管理关系。

6. 中标后，本协议是合同的组成部分，对甲乙双方有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式      份，甲方和乙方各执一份。

甲  方：                 （盖单位章）     乙  方：                （盖单位章）

法定代表人或其委托人：       （签字）     法定代表人或其委托人：       （签字）

乙  方：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托人：       （签字）

日期:      年    月    日

备注：1.本分包（转委托）意向协议书适用于政府采购与工程建设有关的全过程工程咨询服务，可以分开签署。协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2.政府采购与工程建设有关的服务投标人未采用向中小（小微）企业分包的形式参加投标的，投标文件中不需分包意向协议书，也无须盖单位章和签字。

3.政府采购与工程建设有关的全过程工程咨询服务部分预留专门面向中小企业采购的项目，招标人要求大企业向中小企业分包（转委托）的形式参加投标，且接受分包（转委托）的中小企业承担的部分达到一定比例的，分包（转委托）意向协议书应当按照第二章投标人须知附录二“政府采购与工程建设有关的服务的预留工作及金额”的范围，明确接受分包（转委托）的中小企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分包（转委托）的中小企业与分包（转委托）企业之间是否存在直接控股、管理关系。

4.政府采购与工程建设有关的全过程工程咨询服务未预留份额专门面向中小企业采购的项目，招标人允许大中型企业以向一家或者多家小微企业分包（转委托）的形式参加投标，且接受分包（转委托）的小微企业承担的部分达到一定比例可享受价格扣除或增加价格分优惠政策的，分包（转委托）意向协议书应当明确接受分包（转委托）的小微企业承担的合同工作内容、合同金额及合同金额与项目合同金额的占比。同时，声明接受分包（转委托）的小微企业与分包（转委托）企业之间是否存在直接控股、管理关系。

5.分包（转委托）意向协议书后附接受分包的中小（小微）企业，能够承担分包工作所需的有效的营业执照、企业资质证书（如需）、专业咨询负责人资格证件的扫描件。

十、其他材料

按投标人须知前附表规定需要提交的其他材料。